РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

07.11.2019                                          №  76                                    х. Пролетарка

О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 № 147 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 07.11.2019 №110 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №193 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения,-

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2018 №147 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2019 год» изменения согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов сельского поселения Цыгулеву В.В..

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                  Т. И. Воеводина

Приложение

к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 07.11.2019 № 76

План реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Планируемый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения |  | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | 1 728,1 | - | - | 1 728,1 | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Л.В. Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Л.В. Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | весь период | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Л.В. Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | весь период | 1 728,1 | - | - | 1 728,1 | - | - |  |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1 | Л.В. Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | Л.В. Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | 34,4 | - | - | 34,4 | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Л.В. Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Пролетарского сельского поселения | весь период | 34,4 | - | - | 34,4 | - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Л.В. Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения | весь период | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1 | Л.В. Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения (информация представлена на информационных стендах поселения, озвучена на сходах граждан) | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 10 | Итого по муниципальной программе | Л.В. Цыгулева инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | 1 762,5 | - | - | 1 762,5 | - | - |  |