ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 1 полугодие 2022 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | И.В.Лазыкина инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | х | х | х | 6 510,6 | 6 510,6 | 517,5 | 5 993,1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | И.В.Лазыкина инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | В 2022 году субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрены. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | И.В.Лазыкина инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | В 2022 году софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения не предусмотрено. | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | И.В.Лазыкина инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | Проведены работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог местного значения, в том числе: - механизированная снегоочистка на сумму 204,5 тыс. рублей; - грейдирование дорог х. Пролетарка пер.Балочный, ул. Александровская, ул. Садовая, ул.Победы, с. Прохоровка ул. Почтовая на сумму 199,2,0 тыс. рублей; - покос обочин на сумму 85,8 тыс. рублей. Проведена достоверность сметы на ПСД моста в с. Прохоровка, ул. Шахтерская на сумму 20,0 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на разработку ПСД на мост в с. Прохоровка ул. Шахтерская на сумму 4750,0 тыс. рублей | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 6 510,6 | 6 510,6 | 517,5 | 5 993,1 освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2022 года |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | И.В.Лазыкина инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения. | х | 30.06.2022 | х | X | х | х |
| 6. | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | И.В.Лазыкина инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | х |  | х | 100,0 | 100,0 | 49,7 | 50,3 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | И.В.Лазыкина инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Проведена установка дорожных знаков в с. Прохоровка на мост ул. Заречная на сумму 49,7 тыс. рублей | 01.01.2022 | 30.06.2022 | 100,0 | 100,0 | 49,7 | 50,3 освоение денежных средств запланировано на 2 полугодие 2022 года |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | И.В.Лазыкина инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2022 | 30.06.2022 | - | - | - | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | И.В.Лазыкина инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения А.И.Богатых) | Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником и дошкольниками по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД. | х | 30.06.2022 | х | х | х | х |
| 10. | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 6 610,6 | 6 610,6 | 567,2 | 6 043,4 |
|  |  | Глава Администрации - Богатых А.И. Инспектор по благоустройству - И.В.Лазыкина |  |  |  | 6 610,6 | 6 610,6 | 567,2 | 6 043,4 |

Глава Администрации Пролетарского  сельского поселения                                                                                А.И.Богатых

Исполнитель: Инспектор по благоустройству – Лазыкина И.В.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 1 полугодие 2022 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 17.12.2018 № 193.

На реализацию муниципальной программы в 1 полугодии 2022 года предусмотрены ассигнования за счет средств бюджета Красносулинского района в сумме 6 610,6 тыс. рублей. За 1 полугодие 2022 года фактическое освоение средств составило 567,3 тыс. рублей или 8,6 %.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – « Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – « Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжение Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.12.2021 № 32 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 в 1 полугодии 2022 год предусмотрено 6 510,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 517,5 тыс. рублей, или 7,9 %.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрено выполнение трех основных мероприятий:

1.1 «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.2 «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения»;

1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них».

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега, грейдирование дорог в х. Пролетарка пер.Балочный, ул. Александровская, ул. Садовая, ул.Победы, с. Прохоровка ул. Почтовая, покос обочин).

На реализацию подпрограммы 2 в 1 полугодии 2022 год предусмотрено 100,0 тыс. рублей. В 1 полугодии фактические расходы составили 49,7 тыс. рублей, или 49,7%. В рамках подпрограммы 2 предусмотрены два основные мероприятия:

2.1 «Организация дорожного движения»

2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения»

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан, установлены дорожные знаки в с. Прохоровка на мост ул. Заречная.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 1 полугодие 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                                                                А.И.Богатых

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству – Лазыкина И.В.