Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 01.10.2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Ремонта объекты капитального хозяйства не требуют. Взнос на капитальный ремонт многоквартирных домов будет направлен на улучшение технического состояния домов, условий проживания граждан | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Ремонта объекты капитального хозяйства не требуют | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 1.3. | Основное мероприятие: «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 42 схода. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие «Разработка схемы газоснабжения с. Прохоровка» | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Разработана схема газоснабжения села Прохоровка. Договор № от 31.12.2013 г. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 119,5 | 119,4 | 119,4 |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | . На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Разработана схема газоснабжения села Прохоровка. | X | 9 месяцев 2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, оплата за электроэнергию уличного освещения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 345,6 | 194,8 | 345,6 |
| 2.1.1. | Мероприятие: оплата электроэнергии за уличное освещение | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору № 7012 от 30.12.2011 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 315,6 | 180,3 | 315,6 |
| 2.1.2. | Мероприятие: содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 30,0 | 14,5 | 30,0 |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 866,5 | 670,0 | 670,0 |
| 2.2.1. | Мероприятие: выявление и ликвидация несанкционированных свалок | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.2.2. | Мероприятие: проведение работы с населением и организациями по заключению договоров на вывоз мусора | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. На сходах граждан проводилось информирование населения о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.3 | Основное мероприятие: «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 70,0 | 67,1 | 67,1 |
| 2.3.1. | Мероприятие: проведение ремонтов объектов благоустройства | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 42,0 | 39,1 | 39,1 |
| 2.3.2. | Мероприятие: проведение противоклещевой обработки мест общего пользования | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев согласно договоров № №345/060/388 от 19.05.2014; № 346/060/46 от 18.05.2014; № 339/060/51 от 02.06.2014 | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 28,0 | 28,0 | 28,0 |
| 2.3.3. | Мероприятие: выявление мест произрастания сорной и карантинной растительности и организация в проведении работ по ее уничтожению | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.4 | Основное мероприятие: «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Повышение уровня благоустройства территории поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.4.1. | Мероприятие: освещение на информационных стендах, на сходах граждан вопросов благоустройства | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (Глава поселения Бойцов А. Н.) | Оплата за электроэнергию уличного освещения производится по договору. Произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведено обследование территории поселения на выявление несанкционированных свалок. Проводится работа с населением по заключению договоров на вывоз мусора. Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования, обследование и дезинфекция колодцев. Проводится работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной раститель-ности. На сходах граждан проводилось информиро-вание населения по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. | X | 9 месяцев 2014 | X | X | X |

Глава Пролетарского сельского поселения                                                                        Бойцов А. Н.