Отчет об исполнении плана реализации

муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

отчетный период 01.10.2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие: «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 1416,8 | 2,9 | 269,0 |
| 1.1.1. | Мероприятие: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Заключен договор по содержанию автомобильных дорог местного значения: - № 1 от 04.04.2014 на содержание дорог (за счет областных средств) | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 245,6 | 0,0 | 245,6 |
| 1.1.2. | Мероприятие: софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Заключен договор по содержанию автомобильных дорог местного значения: - № 1 от 04.04.2014 на содержание дорог (за счет средств местного бюджета) | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 20,5 | 0,0 | 20,5 |
| 1.1.3. | Мероприятие: ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Заключен договор по содержанию автомобильных дорог местного значения: - № 5 от 09.01.2014 на очистку дорог от снега; | 01.01.2014 | 30.09.2014 | 1150,7 | 2,9 | 2,9 |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Проведены мероприятия по очистке дорог от снега | X | 9 месяцев 2014 | X | X | X |
| 2 | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Организация дорожного движения» | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Пролетарского сельского поселения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.1.1. | Мероприятие: установка и поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Дорожные знаки находятся в исправном состоянии | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.1.2. | Мероприятие: разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Разработка дислокации дорожных знаков планируется в 4 квартале 2014 года | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 1. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Основные мероприятия по текущему ремонту дорог, их содержанию будут проведены в 4 квартале 2014 года | X | 9 месяцев 2014 | X | X | X |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.2.1. | Мероприятие: оформление «уголков» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Оформлены 2 «уголка» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения; | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2.2.2. | Мероприятие: распространение среди населения наглядной агитации по пропаганде дорожного движения | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | Среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | 01.01.2014 | 30.09.2014 | - | - | - |
| 2. | Контрольное событие программы | Специалист первой категории Цыгулева Л. В. (глава поселения Бойцов А. Н.) | оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения; среди населения проводятся агитационные беседы по пропаганде дорожного движения | X | 9 месяцев 2014 | X | X | X |

Глава Пролетарского сельского поселения                                                  А. Н. Бойцов