Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контроль- ного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | X | X | X | 280,0 | 280,0 | 260,0 | 271,4 | 20,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. Согласно заключенному соглашению ежемесячно оплачиваются взносы по капитальному ремонту. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 20,0 | 20,0 | 10,2 | 15,6 | 9,8 освоение средств запланировано на 4 квартал 2016 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | Техническое состояние многоквартирных домов будет проведено в соответствие с нормативными требованиями | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 4,2 | 4,2 | - | - | 4,2 освоение средств запланировано на 4 квартал 2016 года |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | Заключен договор №78-16-К от 30.12.2016 на сумму 12,0 тыс. рублей на обслуживание системы ГЛОНАСС на коммунальной техники; произведена прочистка канализационного коллектора (договор б/н от 01.04.2016 на сумму 95,5 тыс. рублей), замена канализационных люков (договор б/н от 04.05.2016 на сумму 50,0 тыс. рублей); произведены работы по устройству отстойника договор б/н от 01.04.2016 на сумму 98,3 тыс. рублей.) | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 255,8 | 255,8 | 249,8 | 255,8 | 6,0 оплата согласно выставленных счетов |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Проведено 43 сходов. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 1.5 «Разработка схемы газоснабжения с.Прохоровка» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | Разработана схема газоснабжения села Прохоровка в 2014году. Ведется дальнейшая работа по газоснабжению | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по газификации с.Прохоровка» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М | Выполнение комплекса кадастровых работ в отношении земельного участка под газопровод | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 8 | Контрольное событие программы 1.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства. Обслуживается система ГЛОНАСС, содержание объектов коммунального хозяйства | X | 30.09.2016 | X | X | X | X |  |
| 9 | Подпрограмма 2 . «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | X | X | X | 1 614,0 | 1 624,0 | 1 322,2 | 1 379,6 | 291,8 |
| 10 | Основное мероприятие 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Оплата за электроэнергию уличного освещения производилась по договору № 7012 от 20.01.2016г. Ежемесячно проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения согласно договорам гражданско-правового характера на сумму 35,1 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 361,7 | 371,7 | 300,0 | 361,8 | 61,7 освоение средств запланировано на 4 квартал 2016 года |
| 11 | Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 6 субботников. Заключены договора №30 от 22.04.2016 и 31 от 25.04.2016 на общую сумму 95,0 тыс. рублей на вывоз несанкционированной свалки. Ежемесячно проводилась уборка территории от мусора на основании заключенных договоров гражданско-правового характера на сумму 336,7 тыс. рублей. Заключено 2 договора на спил аварийных деревьев №15 от 27.02.2016,№16 от 19.03.2016, на сумму 97,9 тыс. рублей. Проведены земляные работы на сумму 24,0 тыс. рублей, покос травы сумму 54,1 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 651,1 | 651,1 | 608,2 | 624,3 | 42,9 освоение средств запланировано на 4 квартал 2016 года - |
| 12 | Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Для реализации данного мероприятия был заключен договор на противоклещевую обработку мест общего пользования № 116/066/02/65 от 10.02.2016 на сумму 28,3 тыс. рублей; на дезинфекцию питьевой воды № 110/066/02/64 от 08.02.2016 на сумму 9,6 тыс. рублей и № 487/066/02/175 от 13.09.2016 на сумму 1,3 тыс. рублей; на бактериологическое исследование питьевой воды № 109/066/03/177 от08.02.2016 на сумму 19,8 и №486/066/03/700 от13.09.2016 на сумму 4,6тыс. рублей, приобретены электротехнические материалы на сумму 87,6 тыс. рублей, строительные материалы -68,5 тыс. рублей на сумму Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Приобретены мраморные таблички на памятники (договор№38 от 20.05.2016)Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 584,7 | 584,7 | 409,8 | 409,8 | 174,9 освоение средств запланировано на 4 квартал 2016 года |
| 13 | Основное мероприятие 2.4. «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Повышение уровня благоустройства территории поселения, установка детской площадки в х. Пролетарка | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 14 | Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | На сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | 01.01.2016 | 30.09.2016 | - | - | - | - | - |
| 15 | Основное мероприятие 2.6 «Прочие благоустройство» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Уплата имущественных, земельных и прочих налогов | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 16,5 | 16,5 | 4,2 | 4,2 | 12,3 уплата налогов на 4 квартал 2016 года |
| 16 | Контрольное событие программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | Проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения. Проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой системы. Население проинформировано по вопросам благоустройства | X | 30.09.2016 | X | X | X | X | X |
| 17 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | X | 1 894,0 | 1 904,0 | 1 582,2 | 1 651,0 | 311,8 |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы Пролетарскогоо сельского поселения – Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Воеводин А.М. | X | X | X | 1 894,0 | 1 904,0 | 1 582,2 | 1 651,0 | 311,8 |

Глава Администрации Пролетарского сельского поселения                                                                                     Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству Воеводин А.М.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы:

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

отчетный период 9 месяцев 2016 г.

Муниципальная программа Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения 24.10.2013 № 99.

Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, предусмотренные бюджетной росписью составляют 1 904,0 тыс. рублей, муниципальной программой предусмотрено 1 894,0 тыс. рублей. Муниципальная программа подлежат приведению в соответствие с Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 16.09.2016 №154 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Пролетарского  сельского поселения от 28.12.2015 №126 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2016 год». Фактическое освоение средств муниципальной программы составило 1 582,2 тыс. рублей или 83,5%.

За 9 месяцев 2016 года заключено 75 муниципальных контрактов (договоров) на сумму 1 635,4 тыс. рублей и 1 соглашение на оплату взносов по капитальному ремонту – 15,6 тыс. рублей.

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

Подпрограмма 1 – «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 – «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» (далее – подпрограмма 2);

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 74 « Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций» распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 13 утвержден план реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» на 2016 год (далее - план реализации).

На реализацию подпрограммы 1 на 2016 год предусмотрено муниципальной программой  280,0 тыс. рублей. По итогам 9 месяцев 2016 года заключено 4 договора на сумму 271,4 тыс. рублей и 1 соглашение на оплату взносов по капитальному ремонту. Фактическое освоение средств составило 260,0 тыс. рублей или 95,8%.

В рамках подпрограммы 1 предусмотрены выполнение шести основных мероприятий. В 2016 году в установленный срок выполнены основные мероприятия (1.1 «Предоставление субсидий  управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов», 1.2 «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства», 1.3«Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства», 1.4 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства», 1.5 «Разработка схемы газоснабжения с.Прохоровка», 1.6 «Мероприятия по газификации с.Прохоровка»).

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленный срок. В результате объекты коммунального хозяйства в исправном состоянии, население проинформировано по вопросам коммунального хозяйства.

На реализацию подпрограммы 2 в 2016 году предусмотрено муниципальной программой 1 614,0 тыс. рублей. Заключено 71 договор на сумму 1 379,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 1 322,2 тыс. рублей или 81,9 %.

В рамках подпрограммы 2 в установленный срок выполнены шесть основных мероприятия (2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения», 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов», 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования», 2.4 «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания», 2.5«Информирование населения по вопросам благоустройства», 2.6 «Прочее благоустройство»).

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки. В результате проведено техническое обслуживание сетей уличного освещения, оплата за электроэнергию уличного освещения производится согласно договора,  проведена работа по противоклещевой обработке мест общего пользования и дезинфекции питьевой воды, население проинформировано по вопросам благоустройства.

По итогам проведенного анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» установлено отсутствие фактов несоблюдения сроков выполнения мероприятий, мероприятия выполнены в установленные сроки, в связи с чем принятие дополнительных поручений не требуется.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 9 месяцев 2016 года прилагается к пояснительной информации.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                                    Т.И.Воеводина

Исполнитель:

Инспектор по благоустройству Воеводин А.М.