РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019 	                                                       №  31                                                х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №100, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                 Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.03.2019  № 31

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»  за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 75, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №100.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 19.02.2018 № 14 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

В рамках реализации установленной цели муниципальной программы развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения и повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения в отчетном периоде решались следующие задачи:

- обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Пролетарского сельского поселения;

- сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий,  снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшение транспортного обслуживания населения.

Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги);

- оформлены  «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения;

- установлены недостающие дорожные знаки,  установлены «искусственные неровности», нанесена разметка;

- осуществлена паспортизация автомобильных дорог.

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2018 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 5 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Уменьшение межбюджетных трансфертов, перечисляемых из бюджета района бюджету сельского поселения на финансирование расходов, связанных  с передачей осуществления части полномочий по  дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений оказало влияние на результаты реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы».

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

В 2018 году из 5 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, три было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2017 № 69 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2018 году составил 773,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 240,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 533,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 772,3 тыс. рублей (99,8 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 240,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 531,9 тыс. рублей. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 1,2 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2018 год.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» запланирована реализация трех основных мероприятий на сумму 744,4 тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено на 100 процентов. Запланировано и фактически освоено 259,9 тыс. рублей, в том числе  за счет средств областного бюджета 240,4 тыс. рублей. Заключены три муниципальных контракта на работы по скашиванию травы на обочинах, откосах вдоль автомобильных дорог в границах населенных пунктов Пролетарского сельского поселения.

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» запланировано финансирование в сумме 484,5 тыс. рублей, фактически освоено 483,4 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия выполнены следующие работы:

-  по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным и грунтовым покрытием без добавления новых материалов на внутрипоселковых автомобильных дорогах общего пользования местного значения в х. Пушкин. х. Пролетарка, с. Прохоровка заключены муниципальные контракты на сумму 301,6 тыс. рублей;

- по паспортизации внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования на сумму 76,5 тыс. рублей;

- по механизированной снегоочистке, расчистке автомобильных дорог от снежных заносов, борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах в границах населенных пунктов Пролетарского сельского поселения заключены муниципальные контракты на сумму 105,3 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1.«Организация дорожного движения»               подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» на 2018 год предусмотрено 29,1тыс. рублей.

В рамках реализации данного основного мероприятия по итогам 2018 года заключено 3 муниципальных контрактов на сумму 29,0 тыс. рублей и выполнены следующие работы:

- по  восстановлению изношенной горизонтальной разметки на внутрипоселковых автомобильных дорогах Пролетарского сельского поселения (пешеходный переход по ул. Советская, х.Пролетарка) на сумму 14,3 тыс. рублей;

-  по техническому обслуживанию светофорного объекта на сумму 5,7 тыс. рублей;

- по  установке недостающих дорожных знаков на внутрипоселковых автомобильных дорогах Пролетарского сельского поселения (х.Пролетарка пер.Степной) на сумму 9,1 тыс. рублей

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2018 году было запланировано достижение трех показателей, характеризующих развитие транспортной системы. По 2 показателям (1.1, 2.1) достигнуты запланированные результаты, 1 показатель (1) исполнен с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

В ходе проведения оценки достижения запланированных трех показателей муниципальной программы за 2018 год установлено следующее:

показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» выполнен частично, объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями;

показатель «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» превысил плановые значения, проведены работы по содержанию 2.2 км внутрипоселковых дорог;

по показателю «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» плановых и фактических показателей не было.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», и определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1

Значение целевого показателя 1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей. Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2018 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,67 (Со = 2/3=0,67), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, составляет 0,8 (СРом = 4/5 = 0,8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2018 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 1,0 (СРм = 3/3=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (ССуз = 772,3/773,5 =0,99).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 1,01 (Эис = 0,8/0,99=1,01), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,78 (УРпр = 0,67*0,5+0,8*0,3+1,01*0,2=0,78). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Л.В. Цыгулева | - | - | - | создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пролетарского сельского поселения | обеспечено содержание 2,2 км внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования Пролетарского сельского поселения | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Л.В. Цыгулева | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | заключены муниципальные контракты на покос травы на обочинах автомобильных дорог и установку недостающих дорожных знаков | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Л.В. Цыгулева | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог местного значения | софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог в 2018 году не было | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Л.В. Цыгулева | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | проведены работы по восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным и грунтовым покрытием без добавления новых материалов на внутрипоселковых автомобильных дорогах общего пользования местного значения в х. Пушкин. х. Пролетарка, с. Прохоровка | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. «Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Л.В. Цыгулева | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями | выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения | - |
| 6. | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Л.В. Цыгулева | - | - | - | повышение уровня безопасности дорожного движения | обеспечена современная система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населённых пунктов в Пролетарском сельском поселении. | - |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Л.В. Цыгулева | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | установка и поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки; разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков | проведены работы по: восстановлению изношенной горизонтальной разметки на внутрипоселковых автомобильных дорогах Пролетарского сельского поселения; по техническому обслуживанию светофорного объекта; по установке недостающих дорожных знаков на внутрипоселковых автомобильных дорогах Пролетарского сельского поселения | - |
| 8. | Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Л.В. Цыгулева | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. В учреждении культуры проводились мероприятия по ППД, в том числе беседа «Знание ПДД», конкурсно- развлекательная программа «По дороге с ветерком», беседа «Малыш и дорога» . | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах Пролетарского сельского поселения, в том числе сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - Л.В. Цыгулева | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | снижение аварийности на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов Пролетарского сельского поселения. | сокращено количество дорожно-транс-портных происшествий на дорогах Пролетарского сельского посление |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 773,5 | 773,5 | 772,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 240,4 | 240,4 | 240,4 |
|  | бюджет района | 533,1 | 533,1 | 531,9 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | всего | 744,4 | 744,4 | 743,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 240,4 | 240,4 | 240,4 |
|  | бюджет района | 504,0 | 504,0 | 502,9 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 259,9 | 259,9 | 259,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 240,4 | 240,4 | 240,4 |
|  | бюджет района | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 484,5 | 484,5 | 483,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 484,5 | 484,5 | 483,4 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | всего | 29,1 | 29,1 | 29,00 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 29,1 | 29,1 | 29,0 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | всего | 29,1 | 29,1 | 29,00 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 29,1 | 29,1 | 29,0 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы  Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 22,0 | 50,0 | 21,2 | объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.1Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2.1 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.