РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019 	                                                     № 32                                          х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 № 6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 99, за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                                         Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 25.03.2019  № 32

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство»

за 2018 г.

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Пролетарского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 № 75, Администрация Пролетарского сельского поселения является ответственным исполнителем муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» (далее – муниципальная программа).

Муниципальная программа утверждена постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №99.

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 22.12.2017 № 158 утвержден план реализации муниципальной программы на 2018 год.

В целях повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения; качественного благоустройства населенных пунктов на территории Пролетарского сельского поселения; повышения эффективности, качества и надежности поставок коммунальных ресурсов, в рамках реализации муниципальной программы ответственным исполнителем и участниками в 2018 году достигнуты следующие результаты:

- ежемесячно производилась оплата имущественного взноса некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;

- проводилась регулярная очистка системы канализации (прочистка канализационной сети, колодцев), расположенной в х. Малая Гнилуша;

- обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды);

- организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения (оплата за электроэнергию по уличному содержанию, содержание и ремонт сетей уличного освещения поселения);

- для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 общественных субботников, ликвидированы 4 несанкционированные свалки, ежемесячно производилась уборка территории поселения;

- сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ  были приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок;

- проводилась работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности;

- выполнен текущий ремонт моста на ул. Победы х. Пролетарка;

- выполнены работы по противоклещевой обработке мест общего пользования;

- произведен спил деревьев, покос травы на территории кладбищ;

- установлено ограждение мусорных баков в х. Малая Гнилуша;

- приобретены строительные материалы для ремонта моста и памятников;

- разработана проектно –сметная документация по газификации с. Прохоровка;

- проведена работа административной комиссии по вопросам правил благоустройства (составлено 14 протоколов).

В отчетном периоде  проведено 48 сходов граждан, на которых рассматривались вопросы: о правилах благоустройства и работе Административной комиссии. О соблюдении населением правил благоустройства на территории Пролетарского сельского поселения. Проведение месячника чистоты по наведению санитарного порядка в населенных пунктах Пролетарского сельского поселения; информация о последствиях незаконного культивирования наркосодержащих растений и необходимости принятия мер по уничтожению дикорастущей конопли, доведение до сведения населения содержания Статьи 231 УК РФ; о газификации населенных пунктов Пролетарского сельского поселения; о своевременном проведении ТО газового оборудования в МКД х. Малая Гнилуша, х. Пролетарка; о необходимости очистки придворовых территорий от мусора. На информационных стендах размещаются объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки о содержании придворовых территорий в порядке, необходимости устранения нарушений. На официальном сайте поселения размещены правила по благоустройству.

Раздел 2. Результаты реализации основных

мероприятий подпрограмм муниципальной программы,

а также сведения о достижении контрольных событий

Достижению результатов по итогам 2018 года, описанных в разделе 1 настоящего отчета о реализации муниципальной программы, способствовала реализация 11 основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы и 2 контрольных событий, результат исполнения которых подробно представлен в приложении № 1 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Нереализованные или реализованные не в полном объеме основные мероприятия подпрограмм муниципальной программы отсутствуют. Все контрольные события исполнены в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших

на ход реализации муниципальной программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2018 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 4. Сведения об использовании

бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

В 2018 году из 11 основных мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, семь было запланировано к реализации с учетом финансового обеспечения.

Объемы бюджетных ассигнований в рамках муниципальной программы полностью соответствуют объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 26.12.2017 № 69 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2018 году составил 13 390,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 11 377,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 111,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 1 901,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2018 года составило 13 352,6 тыс. рублей (99,7 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 11 377,5 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 109,7 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения 1 865,4 тыс. рублей. Общий объем экономии по расходам в рамках муниципальной программы составил 37,6 тыс. рублей.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы отсутствуют.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2018 год.

По подпрограмме 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства  Пролетарского сельского поселения» запланирована реализация четырех основных мероприятий на сумму 12 425,2 тыс. рублей, фактически освоено – 12 422,8тыс. рублей.

Основное мероприятие 1.1. «Предоставление субсидий  управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» выполнено на 100 процентов. Запланировано и фактически освоено 13,2 тыс. рублей. На основании соглашения №92-МО от 14.11.2014 о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений – муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение» ежемесячно производилась оплата имущественного взноса некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

На реализацию основного мероприятия 1.2. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» запланировано финансирование в сумме 1,0 тыс. рублей, фактических расходов не было.

На реализацию основного мероприятия 1.3. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства»» запланировано финансирование в сумме 111,1 тыс. рублей, фактически освоено 109,7 тыс. рублей за счет средств бюджета района. В рамках данного мероприятия проводилась регулярная очистка системы канализации (прочистка канализационной сети, колодцев), расположенной в х. Малая Гнилуша (муниципальный контракт на 83,5 тыс. рублей); обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды) на сумму 26,2 тыс. рублей.

Основное  мероприятие 1.6 «Мероприятия по газификации с.Прохоровка» выполнено на 100 процентов. Запланировано и фактически освоено 12 300,0 тыс. рублей, в том числе областной бюджет 11 377,5 тыс. рублей, бюджет поселения – 922,5 тыс. рублей. По результатам проведения открытого конкурса заключен муниципальный контракт на выполнение проектно - изыскательских работ по объекту: «Распределительные газопроводы в х. Прохоровка Красносулинского района».

По подпрограмме 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» запланирована реализация трех основных мероприятий на сумму 965,0 тыс. рублей, фактически освоено – 929,8 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.1. «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» запланировано финансирование в сумме 486,5 тыс. рублей, фактически освоено – 451,4 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия    производилась оплата за электроэнергию уличного освещения по муниципальному контракту № 61270200712 от 16.01.2018г на сумму 365,9 тыс. рублей; ежемесячно проводилось техническое обслуживание сетей уличного освещения согласно муниципального контракта от 17.01.2018 №4 на сумму 52,4 тыс. рублей; произведена замена электросчетчиков на сумму 6,0 тыс. рублей; приобретены электротехнические материалы на сумму 25,6 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» запланировано финансирование в сумме 272,8 тыс. рублей. фактически освоено – 272,7 тыс. рублей. Заключено 4 муниципальных контракта на уборку территории от мусора на сумму 149,7 тыс. рублей. На ликвидацию мусорных очагов направлено 45,6 тыс. рублей. Заключен муниципальный контракт на текущий ремонт моста на сумму 46,8 тыс. рублей. Осуществлялся  покос травы на территории кладбища в х. Пролетарка на сумму 30,0 тыс. рублей.

На реализацию основного мероприятия 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» запланировано финансирование в сумме 205,7 тыс. рублей, фактически освоено – 205,6 тыс. рублей. В рамках данного мероприятия проводились следующие работы:

- спил аварийных деревьев – 32,2 тыс. рублей;

- ограждение мусорных баков  - 20,8 тыс. рублей;

- противоклещевая обработка – 38,4 тыс. рублей.

Приобретены строительные материалы для ремонта моста и памятников на сумму – 97,8 тыс. рублей.

Все средства, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, использованы по целевому назначению.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2018 год также приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Для успешной реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы в 2018 году было запланировано достижение двенадцати показателей, характеризующих благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство. По 10 показателям (1, 3, 4, 5, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,  2.1, 2.2) достигнуты запланированные результаты, 2 показателя (2, 1.5) исполнены с отклонениями, связанными с особенностями реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты, представлены в приложении № 3 к настоящему отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2018 год установлено, что из 12 целевых показателей достигли своих плановых значений 10 показателя, не достигли плановых значений 2 показателя.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.1. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.2. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.3. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.4. равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 1.5. равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.1 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 2.2 равна 1.

Значение целевых показателей  2 и 1.5 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине не достижения плановых значений данных показателей. Вместе с тем не достижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2018 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,83 (Со = 10/12=0,83), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2018 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, предусмотренных к реализации в отчетном году, составляет 1,0 (СРом = 11/11 = 1,0), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2018 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. 1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 0,86 (СРм = 6/7=1,0).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,99 (ССуз = 13 352,6/13 390,2 =0,99).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 0,87 (Эис = 0,86/0,99=0,87), что характеризует удовлетворительный уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2018 году.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,89 (УРпр = 0,83*0,5+1,0*0,3+0,87*0,2=0,89). Таким образом, можно сделать вывод об удовлетворительном  уровне реализации муниципальной программы по итогам 2018 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

«Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В. | - | - | - | повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Пролетарского сельского поселения | населению Пролетарского сельского поселения предоставлены жилищно - коммунальные услуги в полном объеме | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан | на основании соглашения №92-МО от 14.11.2014 о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственниками помещений – муниципальное образование «Пролетарское сельское поселение» ежемесячно производилась оплата имущественного взноса некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. На сходах граждан проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | улучшение технического состояния многоквартирных домов, улучшение условий проживания граждан | реализация данного мероприятия в отчетном году не проводилась | техническое состояние многоквартирных домов будет приведено в соответствие с нормативными требованиями |
| 4. | Основное мероприятие 1.3 «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | улучшение состояния объектов коммунальной сферы. повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов | проводилась регулярная очистка системы канализации (прочистка канализационной сети, колодцев), расположенной в х. Малая Гнилуша; обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами (дезинфекция питьевой воды с использованием таблеток АКВАТАБС, лабораторное исследование питьевой воды) | капитальный ремонт и замена труб не проводились, поэтому происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации |
| 5. | Основное мероприятие 1.4 «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение уровня осведомленности населения по вопросам ЖКХ | на 48 сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, в том числе О своевременном проведении ТО газового оборудования в МКД х. Малая Гнилуша, х. Пролетарка. | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.5 «Разработка схемы газоснабжения с. Прохоровка» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение уровня жизни населения | разработана схема газоснабжения села Прохоровка в 2014 году. Ведется дальнейшая работа по газоснабжению | - |
| 7. | Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по газификации с. Прохоровка» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | газификация с. Прохоровка | в результате проведения открытого конкурса заключен муниципальный контракт №19 от 29.03.2018 на выполнение проектных и изыскательных работ по объекту: «Распределительные газопроводы в х. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области» | - |
| 8. | Контрольное событие 1.1. «Повышение удовлетворенности населения Пролетарского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | развитие конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами; повышение качества водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. | объекты коммунального хозяйства находятся в исправном состоянии. На сходах граждан проводилось информирование населения по вопросам коммунального хозяйства, проводились беседы по изменениям в законодательстве по проведению капитального ремонта в многоквартирных домах. | - |
| 9. | Подпрограмма 2 муниципальной программы «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В. | - | - | - | изменение внешнего облика, улучшение санитарного и экологического состояния территории Пролетарского сельского поселения | благоустройство населенных пунктов приведено в соответствии с нормативными требованиями | - |
| 10. | Основное мероприятие 2.1 «Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | увеличение протяженности освещенных улиц населенных пунктов, оплата электроэнергии за уличное освещение | ежемесячно производилась оплата за электроэнергию уличного освещения; произведено техническое обслуживание сетей уличного освещения | - |
| 11. | Основное мероприятие 2.2 «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения; выявление и ликвидация несанкционированных свалок. | для повышения уровня комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения были проведены 8 субботников. Заключены договора на вывоз несанкционированной свалки. Ежемесячно проводилась уборка территории от мусора и вывоз мусора. Заключены договора на спил аварийных деревьев. Произведен покос травы. | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.3 «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | повышение уровня благоустройства территории поселения | для реализации данного мероприятия был заключен муниципальный контракт на противоклещевую обработку мест общего пользования № 24 от 12.04.2018 на сумму 38,4 тыс. рублей; Сотрудниками администрации, учреждений культуры, школ на субботниках приведены в порядок памятники, территории спортивных и детской площадок. Для проведения субботников приобретены строительные материалы (краска, известь, цемент и др.) на сумму 11,3 тыс. рублей. Приобретены строительные материалы для ремонта моста в х. Пролетарка на сумму 86,6 тыс. рублей. На основании муниципального контракта проведены работы по ремонту моста в х. Пролетарка на сумму 46,8 тыс. рублей. Проведена работа по выявлению мест произрастания сорной и карантинной растительности. Произведен спил аварийных деревьев, на сумму 32,2 тыс. рублей; ограждение мусорных баков – 20,8 тыс. рублей. | - |
| 13. | Основное мероприятие 2.4 «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | приобретение нового и содержание имеющегося оборудования для общего пользования. | повышение уровня благоустройства территории поселения, содержание установленных детских площадок в поселении | - |
| 14. | Основное мероприятие 2.5 «Информирование населения по вопросам благоустройства» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | позволит провести необходимую информационную работу с населением, что приведет к принятию жителями осознанных решений в сфере благоустройства населенных пунктов. | на сходах граждан проинформировано население по вопросам благоустройства территории поселения, содержания придворовых территорий в порядке. На информационных стендах и на официальном сайте в сети Интернет размещались объявления по вопросам благоустройства. Раздавались памятки, предупреждения о содержании придворовой территории в порядке, необходимости устранения нарушений. | - |
| 15. | Контрольное событие 2.1. «Улучшение внешнего вида территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2018 | 01.01. 2018 | 31.12. 2018 | создание условий комфортного и безопасного проживания граждан, формирование современной поселковой инфраструктуры | организованна работа по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, созданы комфортные условия проживания населения, | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» | всего | 13 390,2 | 13 390,2 | 13 352,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 11 377,5 | 11 377,5 | 11 377,5 |
|  | бюджет района | 111,0 | 111,0 | 109,7 |
|  | бюджет поселения | 1 901,7 | 1 901,7 | 1 865,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» | всего | 12 425,2 | 12 425,2 | 12 422,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 11 377,5 | 11 377,5 | 11 377,5 |
|  | бюджет района | 111,0 | 111,0 | 109,7 |
|  | бюджет поселения | 936,7 | 936,7 | 935,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1«Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищно-строительным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, разработку и (или) изготовление проектно-сметной документации, проведение энергетических обследований многоквартирных домов» | всего | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 13,2 | 13,2 | 13,2 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2. «Содержание и ремонт объектов жилищного хозяйства» | всего | 1,0 | 1,0 | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1,0 | 1,0 | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.3. «Содержание и ремонт объектов коммунального хозяйства» | всего | 111,0 | 111,0 | 109,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | 111,0 | 111,0 | 109,7 |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.4. «Информирование населения по вопросам жилищно-коммунального хозяйства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.5 «Разработка схемы газоснабжения с.Прохоровка» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.6 «Мероприятия по газификации с.Прохоровка» | всего | 12 300,0 | 12 300,0 | 12 300,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 11 377,5 | 11 377,5 | 11 377,5 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 922,5 | 922,5 | 922,5 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» | всего | 965,0 | 965,0 | 929,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 965,0 | 965,0 | 929,8 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1«Организация уличного освещения, содержание и ремонт объектов уличного освещения» | всего | 486,5 | 486,5 | 451,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 486,5 | 486,5 | 451,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.2. «Уборка мусора и несанкционированных свалок, создание условий для организации централизованного сбора и вывоза твердых бытовых отходов» | всего | 272,8 | 272,8 | 272,7 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 272,8 | 272,8 | 272,7 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.3. «Содержание и ремонт объектов благоустройства и мест общего пользования» | всего | 205,7 | 205,7 | 205,6 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 205,7 | 205,7 | 205,6 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.4. «Обустройство объектов благоустройства и мест общего пользования с целью создания комфортной среды проживания» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.5. «Информирование населения по вопросам благоустройства» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.6 «Прочие благоустройство» | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» за 2018 год

Сведения о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Благоустройство территории и жилищно-коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля многоквартирных домов в целом по Пролетарскому сельскому поселению, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива | процентов | 100 | 100 | 100 | - |
| 2. | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | процентов | 100,0 | 35,0 | 100,0 | так как капитальный ремонт и замена труб не проводились, происходит увеличение износа от непрерывной эксплуатации. |
| 3. | Доля жителей, охваченных услугами по вывозу мусора | процентов | 90,0 | 90,0 | 90,0 | - |
| 4. | Доля жителей, обеспеченных питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами | процентов | 95,0 | 95,0 | 95,0 | - |
| 5. | Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов поселения | процентов | 75,0 | 75,0 | 75,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Количество многоквартирных домов, в которых планируется провести капитальный ремонт | единиц | - | - | - | - |
| 7. | Количество управляющих организаций и товариществ собственников жилья | единиц | 1 | 1 | 1 | - |
| 8. | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения | процентов | 80,0 | 80,0 | 80,0 | - |
| 9. | Доля водопроводных сетей, нуждающихся в замене | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 | - |
| 10. | Уровень газификации Пролетарского сельского поселения | процентов | 90,0 | 98,0 | 90,0 | из - за отсутствия технической возможности в отдельных поселках подключиться к сетям газоснабжения |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Количество объектов и мест общего пользования, в отношении которых проведен ремонт | единиц | 10 | 10 | 10 | - |
| 12. | Площадь убранных от сорной и карантинной растительности территорий | кв.м | 4000 | 4000 | 4000 | - |

<1> Приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному.