РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.11.2012				        № 149	                                   х. Пролетарка

Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Пролетарского сельского поселения на 2015 – 2017 годы»

С целью организации мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов, находящихся на территории Пролетарского сельского поселения, на основании  требований  Федерального закона от  21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в соответствии с постановлением Главы Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 г. № 71 «О Порядке  принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и  Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации  долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную долгосрочную целевую адресную программу капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Пролетарского сельского поселения на 2015 – 2017 годы» согласно приложению №1.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                                 А.Н.  Бойцов

Приложение 1

к постановлению Администрации

Пролетарского сельского  поселения

от 15.11.2012  № 149

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ

ЖИЛЫХ ДОМОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ НА 2015 -2017 ГОДЫ

Раздел I

Паспорт Муниципальной долгосрочной целевой адресной программы

капитального ремонта многоквартирных

жилых домов на территории Пролетарского сельского

поселения на 2015 – 2017 годы

| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая адресная программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Пролетарского сельского поселения на 2015 -2017 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановление Администрации РО от 12.08.2011 № 520 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области на 2012-2015 годы» |
| Разработчик Программы | Администрация Пролетарского сельского поселения |
| Цели Программы | Создание безопасных и комфортных условий проживания граждан, приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, увеличение срока эксплуатации, снижение процента износа и поддержка инициативы населения по обеспечению сохранности жилищного фонда и развития частной инициативы собственников жилищного фонда |
| Задачи Программы | Создание условий для управления многоквартирными домами и развития общественного самоуправления. Обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Предоставление финансовой поддержки обслуживающим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов. |
| Сроки реализации Программы | 2015 - 2017 годы |
| Исполнители Программы | Администрация Пролетарского сельского поселения. |
| Участники Программы | Управляющие организации; обслуживающие организации; товарищества собственников жилья; жилищные кооперативы; собственники помещений в многоквартирных домах; |
| Объемы и источники финансирования Программы | Источники финансирования Программы - средства федерального, областного и местного бюджетов, средства собственников помещений в многоквартирных домах на условиях долевого софинансирования. Объемы финансирования Программы могут быть скорректированы с учетом средств, выделенных из федерального, областного и местного бюджетов. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Успешное выполнение мероприятий Программы позволит создать эффективные условия управления многоквартирными домами, улучшить техническое состояние жилищного фонда, снизить социальную напряженность в жилищном вопросе на территории Пролетарского сельского поселения. |

Раздел II. Анализ состояния и прогноз развития управления многоквартирными домами на территории Пролетарского сельского поселения

На территории Пролетарского сельского  поселения  9 многоквартирных домов (дома, в которых две и более квартир, имеющие самостоятельные выходы либо на общий земельный участок, либо в помещения общего пользования и которые содержат в себе элементы общего имущества). Общая площадь многоквартирных домов на территории Пролетарского  сельского поселения составляет 77,4 тыс. кв.м.

На январь 2013 года в 100 процентах общего количества многоквартирных домов выбран способ управления, из них  10 процентов – управление ТСЖ; 90 процентов – управление обслуживающей организацией.

В Пролетарском сельском поселении на рынке предоставления услуг по управлению многоквартирными домами действует обслуживающая организация (ООО «РКС»), являющаяся организацией частной формы собственности. В 2008 году ООО «РКС» выполнила капитальный ремонт 2-х домов. В 2012 году выполнен ремонт 3-х многоквартирных домов.

Нормативные объемы капитального ремонта жилищного фонда на протяжении многих лет финансово не обеспечивались. Жилищный фонд обветшал и требует капитального ремонта.

Проблему капитального ремонта домов необходимо решать программным способом, предусматривающим совместное финансирование капитального ремонта многоквартирных домов всеми участниками процесса - собственниками помещений, муниципалитетом, региональными и федеральными органами власти. Необходимость применения подобных схем финансирования обусловлена тем, что проблема проведения капитальных ремонтов жилищного фонда сейчас стоит очень остро, она копилась не годами, а десятилетиями и уже доросла до масштабов государственной. Публично признавая данную проблему наиболее острой и требующей срочного вмешательства, государственными органами власти для ее решения создан "Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", посредством которого и будет предоставляться федеральная финансовая поддержка муниципалитетам на проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

В связи с тем, что проблема является не только технической, но и социальной, и экономической, для ее решения необходимо создание Программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на территории Пролетарского сельского поселения.

Основой преобразований в жилищно-коммунальном хозяйстве является реорганизация системы управления отраслью на принципах сокращения степени участия органов местного самоуправления в управлении жилищным фондом и активного привлечения граждан к управлению своей собственностью в жилищной сфере. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 154, пункт 3 статьи 158) возложил обязанность по оплате расходов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов на собственников помещений. Одновременно Жилищный кодекс Российской Федерации (статья 39, пункт 1 статьи 158), Гражданский кодекс Российской Федерации (статьи 210, 249) и постановление Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 491) устанавливают обязанность собственников помещений в многоквартирных домах нести бремя расходов на содержание общего имущества соразмерно своим долям в праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт (включая капитальный) общего имущества в многоквартирном доме.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта оказывается государственная поддержка.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории Пролетарского сельского поселения должны быть созданы условия для управления многоквартирными домами.

Раздел III. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется для удовлетворения жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их потребительских интересов и прав.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства может осуществляться в таких формах, как:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, ранее находившихся в государственной (муниципальной) собственности, в которых избран способ управления;

- предоставление государственной поддержки обслуживающим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечение информационного сопровождения деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах.

Для достижения целей намечается решить следующие задачи:

- обеспечить выполнение условий предоставления бюджетных средств, предусмотренных Федеральным законом от 21.07.2007 N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" и Постановлением Администрации РО от 12.08.2011 № 520 «Об утверждении Областной долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного хозяйства в Ростовской области на 2012-2015 годы»";

- реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирных домах;

- организовать проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

Реализация целей и задач будет осуществляться за счет комплексного выполнения мероприятий настоящей Программы.

Раздел IV. Сроки реализации Программы

Настоящая Программа рассчитана на среднесрочный период – 2015–2017 годы.

Реализация Программы не предусматривает выделение отдельных этапов, поскольку программные мероприятия рассчитаны на реализацию в течение всего периода действия Программы.

Раздел V. Перечень основных направлений Программы

Программа содержит ряд мероприятий по 2 направлениям, сформированным с учетом проблем, требующих решения на местном уровне:

1. Меры финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Пролетарского сельского поселения.

Подраздел 1. Меры финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов

В рамках первого направления за счет средств местного бюджета планируется оказывать финансовую помощь обслуживающим компаниям для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания, а также создания условий для выбора и реализации способа управления многоквартирными домами.

Размер софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома собственниками помещений в многоквартирном доме должен составлять не менее 5 процентов стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Порядок реализации мероприятий, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы, устанавливается нормативными правовыми актами Администрации Ростовской области и Администрации Пролетарского сельского поселения.

Настоящая Программа не распространяется на капитальный ремонт многоквартирных домов со степенью износа свыше 70 процентов, относящихся к категории непригодных для проживания (аварийных, подлежащих сносу или реконструкции).

Условиями предоставления управляющим компаниям, обслуживающим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам, собственникам помещений в многоквартирных домах средств областного бюджета на проведение капитального ремонта многоквартирных домов являются:

- принятие общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе способа управления многоквартирным домом и его реализация;

- принятие общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о проведении капитального ремонта и установлении порядка и доли участия (софинансирования) собственников в расходах на капитальный ремонт многоквартирного дома;

- принятие общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о размере платы за капитальный ремонт и способе накопления собственных средств на капитальный ремонт.

При формировании заявок управляющие компании, обслуживающие организации, товарищества собственников жилья, жилищные кооперативы предусматривают комплекс работ, необходимый для капитального ремонта в данном многоквартирном доме.

При определении приоритетов направления финансовой поддержки учитываются общие показатели, характеризующие состояние жилищного фонда:

1.Технические критерии:

- продолжительность эксплуатации многоквартирного дома после ввода в эксплуатацию или последнего комплексного капитального ремонта;

- техническое состояние объектов общего имущества в многоквартирном доме (наличие угрозы безопасности жизни или здоровью граждан, сохранности общего имущества в многоквартирном доме и имущества граждан);

- комплексность капитального ремонта (включение в него всех или части установленных Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ видов работ при условии объективной потребности в их проведении);

- качественное улучшение технических характеристик многоквартирного дома в результате планируемого капитального ремонта (приоритет – повышению энергоэффективности).

2.Организационные критерии:

- уровень самоорганизации собственников помещений в многоквартирном доме в отношении управления многоквартирным домом (приоритет товариществ собственников жилья с учетом продолжительности их работы до подачи обращения на участие в программе);

- доля собственников (голосов собственников), подавших голоса за решения о проведение капитального ремонта и его долевом финансировании, от общего числа собственников помещений (голосов собственников) в многоквартирном доме;

- степень готовности многоквартирного дома к капитальному ремонту (наличие проектной документации, включая смету расходов, выбор и предварительный договор с подрядчиком).

3.Финансовые критерии:

- доля финансирования из внебюджетных источников в общей стоимости капитального ремонта (доля прямых инвестиций частных собственников помещений в многоквартирном доме и заемных средств, привлекаемых собственниками);

- финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме (уровень суммарной задолженности по плате за жилое помещение и коммунальные услуги).

4.Иные показатели, условия эксплуатации и содержания жилищного фонда, имеющие значение для принятия решения об оказании финансовой помощи.

Основанием для включения в план  по проведению  капитального ремонта многоквартирных домов на текущий финансовый год в рамках настоящей Программы являются следующие документы:

- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с решением о выборе способа управления многоквартирным домом;

- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме с принятым решением о проведении капитального ремонта, составе работ и перечне объектов общего имущества, подлежащих капитальному ремонту, общей стоимости капитального ремонта, размере доли софинансирования капитального ремонта, порядке и сроках сбора средств на финансирование капитального ремонта, порядке расчетов за выполненные работы;

- заявка обслуживающей организации (ТСЖ, жилищного кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо организации по обслуживанию жилищного фонда (в случае выбора собственниками непосредственного управления многоквартирным домом) на включение в сводный перечень многоквартирных домов в муниципальном образовании, подлежащих капитальному ремонту и претендующих на получение средств государственной и муниципальной поддержки в соответствующем году;

- проектно-сметная (сметная) документация на проведение работ по капитальному ремонту, разработанная и утвержденная в установленном порядке. Изготовление смет и их экспертиза осуществляются за счет средств областного и (или) местных бюджетов, средств управляющих и обслуживающих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов либо собственников помещений в многоквартирном доме, подлежащем капитальному ремонту.

Адресный перечень многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту в 2012-2014 годах, формируется по мере поступления в Администрацию Пролетарского сельского поселения решений общих собраний и ежегодно корректируется с учетом утвержденных на предстоящий год расходов местного бюджета и утверждается Администрацией Пролетарского сельского поселения.

К видам работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома, выполняемым за счет средств Фонда и обязательной доли софинансирования областного бюджета, обязательной доли софинансирования ТСЖ либо собственников помещений в многоквартирном доме, относятся:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, водоснабжения, водоотведения, в том  числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (холодной воды, электрической энергии).

2. Ремонт крыш.

3. Ремонт фасадов.

Сверх установленного перечня работ по проведению капитального ремонта по дополнительным сметам за счет средств областного и местного бюджетов сверх обязательной доли софинансирования могут выполняться другие необходимые работы, в том числе по восстановлению и ремонту отмостки, ремонту подъездов многоквартирного дома, по укреплению фундамента, а также иные работы, согласованные обслуживающим Программой.

Состав общего имущества многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту, определяется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации № 491.

Привлечение подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирного дома в рамках настоящей Программы осуществляется на основании решения общего собрания членов ТСЖ либо собственников помещений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме обслуживающей организацией в соответствии с действующим законодательством.

ТСЖ либо выбранные собственниками помещений в многоквартирном доме обслуживающие организации открывают отдельные банковские счета на каждый дом, который подлежит капитальному ремонту. На указанные банковские счета поступают средства из всех предусмотренных источников.

Перечень видов работ приведен в таблице №1 настоящей Программы.

Подраздел 2. Развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Пролетарского сельского поселения

В рамках реализации данного направления на территории Пролетарского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, в том числе:

- освещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) вопросов выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда;

- организация и проведение научно-практических конференций, форумов, «круглых столов» с участием управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда и ресурсоснабжающих организаций;

- подготовка и издание методических и информационных материалов по вопросам, касающимся выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда;

- проведение специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для руководителей и специалистов управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах.

При передаче в управление многоквартирных домов, находившихся в реестре муниципальной собственности, органы местного самоуправления поселения, передают правовую, финансовую и техническую документацию управляющим организациям, ТСЖ, жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам либо одному из собственников помещений в многоквартирном доме, кандидатура которого утверждена общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме (при выборе непосредственного способа управления многоквартирным домом). Состав технической документации установлен пунктом 1.5 раздела I Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя от 27 сентября 2003 года № 170.

Раздел VI. Объемы и источники финансирования Программы

Финансирование Программы в 2015 году осуществляется:

- за счет средств областного бюджета в размере                                          0,0 тыс. руб.;

- за счет средств  бюджета поселения                                                           0,0 тыс. руб.;

- за счет средств собственников помещений в многоквартирных

домах на условиях долевого софинансирования в размере                           -     тыс. руб.;

Итого:                                                                                                           100,0 тыс.руб.

Общий объем финансирования Программы на 2015 год приведен в таблице 1.

| № п/п | Адрес МКД | Вид работ | Общая площадь помещений (кв.м) | Затраты на прове дение капиталь ного ремонта, сметная стоимость, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Ул. Восточная дом № 3 | Ремонт кровли | 96,4 | 100,0 |
| ИТОГО: |  |  | 96,4 | 100,0 |

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании соответствующих бюджетов.

Раздел VII. Управление Программой и система организации контроля за ее реализацией.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Собранием депутатов Пролетарского сельского поселения, Администрацией Пролетарского сельского поселения.

Отчет о реализации Программы в соответствующем году должен содержать:

общий объем фактически произведенных расходов, всего, и в том числе по источникам финансирования;

перечень завершенных в течение года мероприятий Программы;

перечень не завершенных в течение года мероприятий Программы и процент их незавершения;

анализ причин несвоевременного завершения программных мероприятий;

предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации Программы.