РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2012	                               № 83	                  х. Пролетарка

Об утверждении  отчета  об  исполнении

по   долгосрочной  целевой  программе

«Благоустройство территории и дорожное

хозяйство  Пролетарского  сельского

поселения на 2011-2014 годы»  за 2 квартал

2012 года

В соответствии с постановлением Главы Пролетарского сельского поселения от 26.10.2009 № 56 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ,  руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет об исполнении по долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы»  за 2 квартал 2012 года согласно приложениям.

2.Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения	            А. Н. Бойцов

- Приложение№1

- к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения

- от 13.07.2012  №82

ОТЧЕТ

о финансировании проводимых программных мероприятий

«Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы»

(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на  «01» июля 2012 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по про- грамме |  | всего | 1361,5 | 490,1 | 490,1 | мероприятия запланированы в 3-м квартале 2012 г. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1361,5 | 490,1 | 490,1 |  |
| 1. | Мероприятие № 1 Уличное освещение |  | всего | 414,3 | 108,4 | 108,4 | Экономия за счет установки таймеров |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 414,3 | 108,4 | 108,4 |  |

| 2 | Мероприятие № 2 Отсыпка внутрипоселковых дорог |  | всего | 196,9 | 71,9 | 71,9 | мероприятия запланированы в 3-м квартале 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 196,9 | 71,9 | 71,9 |  |

| 3 | Мероприятие № 3 Прочее благоустройство |  | всего | 750,3 | 309,8 | 309,8 | мероприятия запланированы в 3-м квартале 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 750,3 | 309,8 | 309,8 |  |

Глава Пролетарского

сельского поселения _____________________ А. Н. Бойцов

(подпись)

Исполнитель _____________________ Т. И. Воеводина

(подпись)

Телефон 8-863-67-23-1-23

- Приложение № 2

- к постановлению Администрации  Пролетарского

- сельского поселения  от 13.07.2012  №83

О Т Ч Е Т

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий

«Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы»

(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на  «01» июля 2012 года

(представляется по итогам года, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности ведомственных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показа- теля ре- зультативности мероприятия | Единица измерения | план | факт | отклонение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюд- жет | бюджет района | бюджет поселения | всего | федеральный бюд-жет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Про- грамме |  | Тыс.рублей | 1361,5 | 490,1 |  | 1361,5 |  |  |  | 1361,5 | 490,1 |  |  |  | 490,1 |  |
|  | Меро- приятие № 1 |  | Тыс.рублей | 414,3 | 108,4 |  | 414,3 |  |  |  | 414,3 | 108,4 |  |  |  | 108,4 |  |
|  | Меро- приятие № 2 |  | Тыс.рублей | 196,9 | 71,9 |  | 196,9 |  |  |  | 196,9 | 71,9 |  |  |  | 71,9 |  |
|  | Меро- приятие № 3 |  | Тыс.рублей | 750,3 | 309,8 |  | 750,3 |  |  |  | 750,3 | 309,8 |  |  |  | 309,8 |  |

Глава Пролетарского

сельского поселения _____________________ А. Н. Бойцов

(подпись)

Исполнитель _____________________ Т. И. Воеводина

(подпись)

Телефон 8-863-67-23-1-23