РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013 	                                            №  21                            х. Пролетарка

Об утверждении отчета о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год

В соответствии с постановлением Главы Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 № 71 «О порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                             А. Н. Бойцов

Приложение

к постановлению

Администрации

Пролетарского

сельского поселения

от 20.03.2013 № 21

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы»

по результатам за 2012 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2012 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 1663,5 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 1663,3 тыс. рублей (100,0 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на реализацию стратегических целей:

1.Решение проблем благоустройства населенных пунктов поселения.

2.Улучшение внешнего вида территории поселения.

3.Повышение комфортности проживания.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

1. Подпрограммой «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Пролетарского сельского поселения» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 130,6 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 130,6 тыс. рублей (100,0 %), проведены мероприятия:

- Очистка дорог от снега;

- Грейдерование дорог;

- Текущий ремонт дорог;

- Ремонт и содержание  дорог поселения;

- Инвентаризация внутрипоселковых дорог;

- Транспортные услуги строительной техники по погрузке и доставке груза для обустройства дорог;

За счет средств областного бюджета выделялись 245,6 тыс. руб. на ремонт и содержание дорог в п. Донлесхоз и в х. Пролетарка.

2. Подпрограммой «Уличное освещение» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 216,2 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 216,2 тыс. рублей (100,0 %), проведены мероприятия:

- Оплата за электроэнергию уличного освещения.

3. Подпрограммой «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 1071,1 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 1070,9 тыс. рублей (100,0 %), проведены мероприятия:

- Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок;

- Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы;

- Приобретение инвентаря производственно-технического и бытового назначения;

- Инвентаризация общественных колодцев;

- Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок;

- Работы по уничтожению сорной и карантинной  растительности, обрезка деревьев;

- Ремонт общественных колодцев.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 № 69 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» от 16.03.2012 № 49.

Причиной вносимых изменений явилось  увеличение объемов финансирования.

2. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 № 69 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» от 06.06.2012    № 65.

Причиной вносимых изменений явилось увеличение объемов финансирования.

3. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 № 69 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» от 15.11.2012    № 152

Причинами вносимых изменений явились перераспределение объемов бюджетных ассигнований и увеличение объемов финансирования.

4. Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 № 69 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» от 29.12.2012    № 181.

Причинами вносимых изменений явились: перераспределение объемов бюджетных ассигнований, увеличение объемов финансирования.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 1663,5 тыс. рублей, использовано 1663,3 тыс. рублей, что составило 100,0 %.

Анализ результатов работы показывает, что работы по благоустройству территории  за 2012 год, производились согласно Правил благоустройства Пролетарского сельского поселения. Улучшился эстетический вид территории поселения, уровень благоустройства.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

В ходе последующей реализации Программы планируется достичь следующих показателей:

- повышение уровня благоустройства территории поселения,

- соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории;

- увеличение уровня озеленения территории поселения;

-  улучшение условий эстетического воспитания подрастающего поколения;

- улучшение экологической ситуации;

- улучшение внешнего вида территории Пролетарского сельского поселения.

Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов внешнего благоустройства территории Пролетарского сельского поселения, увеличение безопасности дорожного движения.

Таблица 1

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения

на 2011-2014 годы»

за 2012 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 1663,5 | 0 | 245,6 | 1417,9 | 0 | 1663,5 | 0 | 245,6 | 1417,9 | 0 | 1663,3 | 0 | 245,6 | 1417,7 | 0 | 0,2 тыс. руб. |
| - Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 376,2 | 0 | 245,6 | 130,6 | 0 | 376,2 | 0 | 245,6 | 130,6 | 0 | 376,2 | 0 | 245,6 | 130,6 | 0 | 0,0 тыс. руб. |
| 1.1. | Мероприятие № 1 Очистка дорог от снега | 30,6 | 0 | 0 | 30,6 | 0 | 30,6 | 0 | 0 | 30,6 | 0 | 30,6 | 0 | 0 | 30,6 | 0 |  |
| 1.2 | Мероприятие № 2 Грейдерование дорог | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие № 3 Ремонт и содержание дорог поселения | 245,6 | 0 | 245,6 | 0,0 | 0 | 245,60 | 0 | 245,6 | 0,0 | 0 | 245,6 | 0 | 245,6 | 0,0 | 0 |  |
| - Подпрограмма «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 216,2 | 0 | 0 | 216,2 | 0 | 216,2 | 0 | 0 | 216,21 | 0 | 216,2 | 0 | 0 | 216,2 | 0 | 0,0 тыс. руб. |
| 2.1 | Мероприятие №1 Оплата за электроэнергию уличного освещения | 216,2 | 0 | 0 | 216,2 | 0 | 216,2 | 0 | 0 | 216,2 | 0 | 216,2 | 0 | 0 | 216,2 | 0 |  |
| - Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 1071,1 | 0 | 0 | 1071,1 | 0 | 1071,1 | 0 | 0 | 1071,1 | 0 | 1070,9 | 0 | 0 | 1070,9 | 0 | 0,2 тыс. руб. |
| 3.1. | Мероприятие № 1 Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок | 1041,5 | 0 | 0 | 1041,5 | 0 | 1041,5 | 0 | 0 | 1041,5 | 0 | 1041,3 | 0 | 0 | 1041,3 | 0 | 0,2 тыс. руб. неосвоение в связи с отсутствием фактических расходов |
| 3.2 | Мероприятие № 2 Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы. | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 |  |
| 3.3 | Мероприятие № 3 Инвентаризация общественных колодцев | 14,6 | 0 | 0 | 14,6 | 0 | 14,6 | 0 | 0 | 14,6 | 0 | 14,6 | 0 | 0 | 14,6 | 0 |  |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения

на 2011-2014 годы»

за 2012 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2012 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2012 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Показатель результативности: Инвентаризация грунтовых дорог поселения | м | 16390 | 16390 | 0 |
| 2 | Инвентаризация общественных колодцев | единиц | 15 | 15 | 0 |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории поселения | м куб. | 3350 | 3000 | -350 |
| 4 | Грейдирование грунтовых дорог поселения | м | 10 000 | 8 000 | - 2000 |
| 5 | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог | м | 1000 | 1000 | 0 |
| 6 | Уничтожению сорной и карантинной растительности | м кв. | 1000 | 850 | - 150 |
| 7 | Обрезка деревьев на территории поселения | единиц | 14 | 9 | - 3 |
| 8 | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения на сходах граждан | единиц | 20 | 19 | - 1 |