РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.03.2013                                            № 22                                            х. Пролетарка

Об    утверждении    отчета    о       ходе

реализации  работ   по   муниципальной

долгосрочной       целевой        адресной

программе капитального ремонта много-

квартирных жилых   домов   на  террито-

рии  Пролетарского  сельского поселения

на  2012– 2014 годы»   по результатам за

2012 год

В соответствии с постановлением Главы Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 № 71 «О порядке принятия решения о разработке муниципальных   долгосрочных  целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»,  руководствуясь ст.30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о ходе реализации работ по  муниципальной долгосрочной целевой адресной программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории Пролетарского сельского поселения на 2012– 2014 годы» по результатам за 2012 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах Пролетарского сельского поселения, размещению на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети  «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                            А. Н. Бойцов

- Приложение

- к постановлению Администрации

- Пролетарского

- сельского поселения

- от 20.03.2013  № 22

ОТЧЕТ

о ходе реализации работ по муниципальной долгосрочной целевой адресной

программе капитального ремонта многоквартирных домов Пролетарского

сельского поселения на 2012– 2014 годы» по результатам за 2012 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2012 году предусматривалось выделение средств из областного и местного бюджетов в сумме 6465,5 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 6079,5 тыс. рублей (94,0 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан;

- повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства Пролетарского сельского поселения.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства осуществляется для удовлетворения жилищных потребностей собственников помещений в многоквартирных домах, защиты их потребительских интересов и прав.

Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и повышение качества реформирования жилищно-коммунального хозяйства может осуществляться в таких формах, как:

- обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, ранее находившихся в государственной (муниципальной) собственности, в которых избран способ управления;

- предоставление государственной поддержки обслуживающим организациям, ТСЖ либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам для проведения капитального ремонта многоквартирных домов;

- обеспечение информационного сопровождения деятельности объединений собственников помещений в многоквартирных домах.

Для достижения целей решались следующие задачи:

- обеспечить выполнение условий предоставления бюджетных средств ;

- реализовать механизм софинансирования работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимому с привлечением средств собственников помещений в многоквартирных домах;

- организовать проведение капитального ремонта многоквартирных домов.

На территории Пролетарского сельского  поселения  9 многоквартирных домов (дома, в которых две и более квартир, имеющие самостоятельные выходы либо на общий земельный участок, либо в помещения общего пользования и которые содержат в себе элементы общего имущества). Общая площадь многоквартирных домов на территории Пролетарского  сельского поселения составляет 77,4 тыс. кв.м.

На 2012 год в 100 процентах общего количества многоквартирных домов выбран способ управления, из них  10 процентов – управление ТСЖ; 90 процентов – управление обслуживающей организацией.

В 2012 году разработана  проектно-сметная документация на сумму 184.0 тыс. руб. проведение капитального ремонта трех многоквартирных жилых домов на сумму 5829.9  тыс. руб.

Отремонтированы дома по улицам Новая, 3, Новая, 5, Восточная, 9. Отремонтирована кровля в доме №1 по ул. Центральная, отремонтировано электрооборудование..

В Пролетарском сельском поселении на рынке предоставления услуг по управлению многоквартирными домами действует обслуживающая организация (ООО «РКС»), являющаяся организацией частной формы собственности.

Таким образом, в соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации собственники помещений в многоквартирных домах, помимо прав и обязанностей в отношении помещений в таких домах, несут обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонтов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта оказывается государственная поддержка.

В целях реализации положений Жилищного кодекса Российской Федерации об управлении многоквартирными домами, направленных на обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, решения вопросов пользования указанным имуществом, предоставления коммунальных услуг гражданам, проживающим в многоквартирных домах, на территории Пролетарского сельского поселения созданы условия для управления многоквартирными домами.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 10.10.2011 № 89 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов Пролетарского сельского поселения  на 2012 – 2014 годы»  от 18.06.2012 № 68.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 10.10.2011 № 89 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов Пролетарского сельского поселения  на 2012 – 2014 годы»  от 31.07.2012 № 98/1.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 10.10.2011 № 89 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов Пролетарского сельского поселения  на 2012 – 2014 годы»  от 05.09.2012 № 112.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 10.10.2011 № 89 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов Пролетарского сельского поселения  на 2012 – 2014 годы»  от 10.10.2012 № 124.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 10.10.2011 № 89 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов Пролетарского сельского поселения  на 2012 – 2014 годы»  от 08.11.2012 № 147.

- Постановлению «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 10.10.2011 № 89 «Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов Пролетарского сельского поселения  на 2012 – 2014 годы»  от 29.12.2012 № 182.

Причиной вносимых изменений явились: изменение наименования программы, внесение изменений в программные мероприятия, увеличение объемов финансирования, перераспределение бюджетных ассигнований.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 6465,5 тыс. рублей, использовано 6079,5 тыс. рублей, что составило 94,0 %.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Собранием депутатов Пролетарского сельского поселения, Администрацией Пролетарского сельского поселения.

Программа содержит ряд мероприятий по 2 направлениям, сформированным с учетом проблем, требующих решения на местном уровне:

1. Меры финансовой поддержки проведения капитального ремонта многоквартирных домов.

2. Развитие общественного самоуправления в жилищной сфере на территории Пролетарского сельского поселения.

В рамках первого направления за счет средств местного бюджета планируется оказывать финансовую помощь обслуживающим компаниям для приведения в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам инженерных сетей, строительных конструкций и элементов жилых домов, обеспечения безопасности проживания, а также создания условий для выбора и реализации способа управления многоквартирными домами.

Размер софинансирования капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома собственниками помещений в многоквартирном доме должен составлять не менее 5 процентов стоимости капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома.

Порядок реализации мероприятий, связанных с проведением капитального ремонта многоквартирных домов в рамках настоящей Программы, устанавливается нормативными правовыми актами Администрации Ростовской области и Администрации Пролетарского сельского поселения.

К видам работ по проведению капитального ремонта многоквартирного дома, выполняемым за счет средств Фонда и обязательной доли софинансирования областного бюджета, обязательной доли софинансирования ТСЖ либо собственников помещений в многоквартирном доме, относятся:

1. Ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, водоснабжения, водоотведения, в том  числе с установкой приборов учета потребления ресурсов и узлов управления (холодной воды, электрической энергии).

2. Ремонт крыш.

3. Ремонт фасадов.

Сверх установленного перечня работ по проведению капитального ремонта по дополнительным сметам за счет средств областного и местного бюджетов сверх обязательной доли софинансирования могут выполняться другие необходимые работы, в том числе по восстановлению и ремонту отмостки, ремонту подъездов многоквартирного дома, по укреплению фундамента, а также иные работы, согласованные обслуживающим Программой.

Развитие общественного самоуправления в жилищной сфере предусматривает следующие мероприятия:

- информирование населения по вопросам управления многоквартирными домами, в том числе:

- освещение в средствах массовой информации (далее – СМИ) вопросов выбора способов управления многоквартирными домами, деятельности управляющих организаций, ТСЖ либо жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, организаций по обслуживанию жилищного фонда.

- Таблица 1

О Т Ч Е Т

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной

целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории

Пролетарского сельского поселения   на 2012– 2014 годы  за 2012 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2012 год |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Федеральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего | Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет поселения | Вне-бюджет. источ-ники |  |
|  | Всего по программе | 6465,5 | 0 | 4978,7 | 1486,8 | 0 | 6465,5 | 0 | 4978,7 | 1486,8 | 0 | 6079,5 | 0 | 4649,2 | 1430,3 | 0 | 386,0 тыс. руб. не предоставлены акты выполненных работ по капремонту |
| 1. | Мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов | 5829,9 | 0 | 4978,7 | 851,2 | 0 | 5829,9 | 0 | 4978,7 | 851,2 | 0 | 5444,0 | 0 | 4649,2 | 794,8 | 0 | 385,9 тыс. руб. не предоставлены акты выполненных работ по капремонту |
| 2 | Мероприятия по разработке ПСД | 184,0 | 0 | 0 | 184,0 | 0 | 184,0 | 0 | 0 | 184,0 | 0 | 184,0 | 0 | 0 | 184,0 | 0 |  |
| 3 | Мероприятия по ремонту кровли, электрооборудования | 451,6 | 0 | 0 | 451,6 | 0 | 451,6 | 0 | 0 | 451,6 | 0 | 4515 | 0 | 0 | 451,5 | 0 | 0,1 тыс. руб.отсутствие фактических расходов |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной

целевой адресной программы капитального ремонта многоквартирных жилых домов на территории

Пролетарского сельского поселения   на 2012– 2014 годы  за 2012 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2012 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2012 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Объем фактически произведенных расходов | процентов | 100 | 94 | - 6 |
| 2 | Количество завершенных мероприятий | единиц | 3 | 3 | 0 |