**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 15.01.2013 | № 3 | х. Пролетарка |

О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 №69

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 г. № 71 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 №69 «Об утверждении муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению считать приложением №1, изложив его в редакции согласно приложения №1к настоящему постановлению;

1.2. Дополнить постановление приложением №2, изложив его в редакции согласно приложения №2 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения А. Н. Бойцов

Приложение №1

к Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения

от 15.01.2013 № 3

**ПАСПОРТ**

**Муниципальной долгосрочной целевой программы**

**«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ И ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2011-2014 ГОДЫ»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  - Устав муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»;  - постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 г. № 71 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» |
| Муниципальный заказчик | Администрация Пролетарского сельского поселения |
| Разработчик Программы | Администрации Пролетарского сельского поселения |
| Основная цель Программы | -Комплексное решение проблем благоустройства населенных пунктов Пролетарского сельского поселения,  -обеспечение безопасного транспортного сообщения на дорогах поселения,  - улучшение внешнего вида территории поселения |
| Структура программы, перечень подпрограмм | Паспорт Программы  1 раздел. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами  2 раздел. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые показатели  3 раздел. Система программных мероприятий  4 раздел. Нормативное обеспечение Программы  5 раздел. Механизм реализации Программы  6 раздел. Оценка эффективности реализации Программы  Программа содержит Подпрограммы:  -1 Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Пролетарского сельского поселения»  -2 Подпрограмма «Уличное освещение»  -3 Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» |
| Перечень основных направлений и мероприятий | -дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах поселения,  -организация освещения улиц,  -организация благоустройства территории Пролетарского сельского поселения,  -организация содержания мест захоронения,  -организация прочих мероприятий по благоустройству |
| Исполнители Программы | Администрация Пролетарского сельского поселения, подрядные организации, юридические и физические лица |
| Сроки реализации Программы | 2011-2014 годы |
| Объем и Источники финансирования Программы | Общий объем финансирования составляет -4610,1 тыс. руб., Средств бюджета поселения:  в том числе –  2011 год- 1800,6 тыс. руб.  2012 год – 1417,9 тыс. руб.  2013 год – 627,7 тыс. руб.  2014 год – 763,9 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | -Повышение уровня благоустройства территории Пролетарского сельского поселения,  -обеспечение безопасности дорожного движения,  -соблюдение санитарных норм и правил благоустройства,  - увеличение протяженности освещенных улиц,  -приведение общественных колодцев в соответствие с требованием СанПиНов,  -повышение культуры содержания домовладений и придворовых территорий в Пролетарском сельском поселении |
| Система организации контроля за реализацией Программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Пролетарского сельского поселения в соответствии с установленными полномочиями.  Программа может быть подвергнута корректировке и внесению изменений в программные мероприятия. |

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Существует ряд факторов, сдерживающих превращение Пролетарского сельского поселения в многофункциональное, комфортное, эстетически привлекательное поселение. К основным из них следует отнести уровень благоустройства и санитарного состояния территорий поселения.

Понятие "благоустройство территории поселения" включает в себя целый комплекс работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию улично-дорожной сети, мостов, содержанию и развитию сетей освещения, работу по озеленению территорий поселения, сохранению и организации парков, эстетическому содержанию придворовых территорий. Все эти виды работ осуществляются для создания условий, способствующих нормальной жизнедеятельности населения Пролетарского сельского поселения.

Устойчивое развитие Пролетарского сельского поселения невозможно без хорошо развитой улично-дорожной сети.

Общая площадь сети автомобильных дорог составляет 138,2 тыс. кв. м, из них 103,2 тыс. кв. м дорог с асфальтовым покрытием.

В области дорожного хозяйства Пролетарского сельского поселения можно выделить следующие проблемы:

Низкий уровень санитарного содержания дорог.

Отсутствие полной и достоверной информации о количественных и качественных показателях улично-дорожной сети, мониторинга.

Основной причиной данной проблемы является отсутствие технических паспортов улиц и дорог поселения.

Несоответствие нормативно-технического состояния улично-дорожной сети установленным требованиям.

Основной причиной данной проблемы является некачественное содержание элементов обустройства дороги (знаки, разметка).

Фасадная часть Пролетарского сельского поселения остается малопривлекательной из-за непроработанной идеи формирования его архитектурного облика с учетом исторических и местных обычаев, сложившихся традиций. Требуют благоустройства застроенные территории. Придворовые территории необходимо обустроить цветниками.

Существует проблема достаточного наружного освещения улиц Пролетарского сельского поселения, его переулков. Общая протяженность сетей уличного освещения 9,1 км.

Изношенность электрооборудования и линий наружного освещения, а также отсутствие полных данных о состоянии сетей наружного освещения.

Необходима инвентаризация сетей наружного освещения на территории Пролетарского сельского поселения.

Необходимо произвести замену опор уличного освещения и светильников на более современные, увеличить их количество.

Недостаточное количество контейнеров для мусора приводит к несанкционированным свалкам внутри поселков и хуторов.

Необходимо дополнительно провести работу по ранжированию территории Пролетарского сельского поселения, выделить заброшенные, неблагоустроенные зоны, путем развития ландшафтно-рекреационного пространства сделать их комфортными для проживания и отдыха жителей.

Состояние зеленых насаждений за последние годы на территории Пролетарского сельского поселения ухудшается, кроме того, значительная часть зеленых насаждений поселения достигла состояния естественного старения (посадки 60-х годов), что требует особого ухода либо замены новыми насаждениями.

В области озеленения территории Пролетарского сельского поселения можно выделить следующие основные проблемы:

Для улучшения и поддержания состояния зеленых насаждений в условиях среды Пролетарского сельского поселения, устранения аварийной ситуации, придания зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика требуется своевременное проведение работ по ремонту и текущему содержанию зеленых насаждений на территории Пролетарского сельского поселения. Особое внимание следует уделять восстановлению зеленого фонда путем планомерной замены старовозрастных и аварийных насаждений, используя крупномерный посадочный материал саженцев деревьев ценных пород и декоративных кустарников.

Особое внимание необходимо уделить развитию структур, занимающихся вопросами благоустройства и озеленения, укрепить их материально-техническую базу.

Содержание мест захоронения требует комплексного подхода. На всех кладбищах поселения находятся несанкционированные свалки.

На территории Пролетарского сельского поселения ведется разъяснительная работа по запрещению несанкционированных свалок.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, целевые показатели**

Основные цели: "Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение безопасного транспортного сообщения на дорогах местного значения и улучшение внешнего вида территории Пролетарского сельского поселения".

Для достижения основных целей программы необходимо решить следующие задачи:

1. Дорожная деятельность в отношении дорог местного значения в границах Пролетарского сельского поселения.

2. Организация освещения улиц.

3. Организация благоустройства и озеленения парков, придворовых территорий Пролетарского сельского поселения.

4. Организация прочих мероприятий по благоустройству Пролетарского сельского поселения.

Срок реализации Программы 2011-2014 годы.

Для обеспечения количественной оценки степени достижений, поставленных в Программе основных целей и задач применяются целевые показатели Программы.

Прогнозируемые значения целевых показателей с разбивкой по годам представлены в таблице №1.

Таблица №1

Целевые показатели программы

| №  п/п | Наименование  показателя результативности | Единица  измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные Программой | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
| 1 | Инвентаризация грунтовых дорог поселения | м | 23000 | - | - | - |
| 2 | Инвентаризация общественных колодцев | единиц | 15 | - | - | - |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории поселения | м куб. | 800 | 1 350 | 1 000 | 1 500 |
| 4 | Ремонт общественных колодцев | единиц | 5 | 3 | - | 2 |
| 5 | Грейдирование грунтовых дорог поселения | м | 5000 | 10 000 | 10 000 | 12 000 |
| 6 | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог | м | 300 | 500 | 500 | 550 |
| 7 | Уничтожению сорной и карантинной растительности | м кв. | 300 | 1000 | 350 | 350 |
| 8 | Обрезка деревьев на территории поселения | единиц | 30 | 35 | 35 | 40 |
| 9 | Техническое обслуживание линий наружного освещения | проценты | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения на сходах граждан | единиц | 14 | 20 | 28 | 30 |

**3. Система программных мероприятий,**

**в том числе ресурсное обеспечение Программы, перечень мероприятий с разбивкой по годам, источникам финансирования**

Основные цели и задачи Программы достигаются за счет реализации программных мероприятий по следующим направлениям (таблица № 2):

1. Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Пролетарского сельского поселения»:

1.1. Очистка дорог от снега.

1.2. Грейдирование дорог.

1.3. Ремонт и содержание дорог поселения.

1.4. Изготовление и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки.

1.5. Транспортные услуги строительной техники по погрузке и доставке груза для обустройства дорог.

1.6. Инвентаризация внутрипоселковых дорог.

1.7. Разработка сметной документации, схем дислокации дорожных знаков и нанесения разметки, осуществление технического надзора.

2. Подпрограмма «Уличное освещение»:

2.1. Техническое обслуживание линий наружного освещения

2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения

3. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселения»:

3.1. Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок

3.2. Противоклещевая обработка

3.3. Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы.

3.4. Приобретение инвентаря производственно-технического и бытового назначения

3.5. Инвентаризация общественных колодцев

3.6. Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок.

3.7. Работы по уничтожению сорной и карантинной растительности, обрезка деревьев

3.8. Ремонт общественных колодцев

3.9. Ремонт мостов

3.10. Спил и вывоз деревьев.

Вместе с тем Программа предусматривает повысить уровень благоустройства территории поселения, улучшить экологическую ситуацию, повысить уровень комфортности и чистоты в населенных пунктах, расположенных на территории поселения, проводить реконструкцию и ремонт имеющегося дорожного фонда, улучшить техническое состояние уличного освещения населенных пунктов, улучшить внешний вид территории Пролетарского сельского поселения.

В качестве основных подходов и направлений, способствующих достижению поставленных целей и решению задач, предлагается:

- с целью повышения эффективности проведения работ по благоустройству территории Пролетарского сельского поселения необходимо обеспечить выполнение плана мероприятий по содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений на них, организации уличного освещения, выполнению иных работ по благоустройству территории поселения;

- повышение качества пропагандисткой работы по вопросам повышения экологической грамотности жителей поселения, воспитание у них уважительного отношения к окружающей природной среде.

Данные подходы и направления обеспечат создание новой системы благоустройства и содержания территории поселения; будут способствовать улучшению экологической обстановки, внешнего вида поселения, а также, возможно, увеличению инвестиционной привлекательности Пролетарского сельского поселения.

Система программных мероприятий и источники финансирования Программы с разбивкой по годам приведена в таблице № 2.

Финансовое обеспечение реализации Программы предусматривается за счет средств бюджета поселения.

Таблица № 2

Система программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения

на 2011-2014 годы»

| Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок выполнения | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 2011г | | | 2012г | | 2013г | 2014г |
| 1. Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Пролетарского сельского поселения» | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме |  | 2011 – 2014 годы | 292,2 | | | 81,8 | | 130,6 | 39,9 | 39,9 |
| 1.1 Очистка дорог от снега | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 68,6 | | | 18,0 | | 30,6 | 10,0 | 10,0 |
| 1.2. Грейдирование дорог | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 156,8 | | | 63,8 | | 73,0 | 10,0 | 10,0 |
| 1.3. Ремонт и содержание дорог поселения | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 39,8 | | | - | | - | 19,9 | 19,9 |
| 1.4. Изготовление и установка дорожных знаков, нанесение дорожной разметки | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | - | | | - | | - | - | - |
| 1.5. Транспортные услуги строительной техники по погрузке и доставке груза для обустройства дорог | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | - | | | - | | - | - | - |
| 1.6. Инвентаризация внутрипоселковых дорог | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | - | | | - | | - | - |  |
| 1.7. Разработка сметной документации, схем дислокации дорожных знаков и нанесения разметки, осуществление технического надзора | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 27,0 | | | - | | 27,0 | - | - |
| 2. Подпрограмма «Уличное освещение» | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме |  |  | 1344,1 | | 424,1 | | | 216,2 | 364,2 | 339,6 |
| 2.1. Техническое обслуживание линий наружного освещения | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 53,0 | | - | | | - | 53,0 | 0,0 |
| 2.2. Оплата за электроэнергию уличного освещения | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 1291,1 | | 424,1 | | | 216,2 | 311,2 | 339,6 |
| 3. Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» | | | | | | | | | | |
| Итого по подпрограмме |  |  | 2973,8 | 1294,7 | | | | 1071,1 | 223,6 | 384,4 |
| 3.1. Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 1996,4 | 624,9 | | | | 1041,5 | 90,6 | 239,4 |
| 3.2. Противоклещевая обработка | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 28,0 | - | | | | - | 14,0 | 14,0 |
| 3.3.Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы. | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 57,8 | 12,8 | | | | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3.4.Приобретение инвентаря производственно-технического и бытового назначения | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 518,3 | 420,3 | | | | - | 48,0 | 50,0 |
| 3.5.Инвентаризация общественных колодцев | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 14,6 | - | | | | 14,6 | - | - |
| 3.6. Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 12,0 | - | | | | - | 6,0 | 6,0 |
| 3.7. Работы по уничтожению сорной и карантинной растительности, обрезка деревьев | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 122,4 | 82,4 | | | | - | 20,0 | 20,0 |
| 3.8. Ремонт общественных колодцев | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 69,7 | 69,7 | | | | - | - | - |
| 3.9. Ремонт мостов | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 70,8 | 40,8 | | | | - | 10,0 | 20,0 |
| 3.10. Спил и вывоз деревьев | Администрация Пролетарского сельского поселения | 2011 – 2014 годы | 83,8 | 43,8 | | | | - | 20,0 | 20,0 |
| **Итого по Программе** |  |  | **4610,1** | **1800,6** | | | | **1417,9** | **627,7** | **763,9** |

Объем финансирования из бюджета поселения подлежит уточнению в соответствии с решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения о бюджете поселения.

**4. Нормативное обеспечение**

Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее – программа), разработана в соответствии с:

-Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

-Федеральным законом от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения";

-Уставом муниципального образования «Пролетарское сельское поселение»;

-правилами благоустройства территории Пролетарского сельского поселения, утвержденными решением Собрания депутатов Пролетарского сельского поселения от 16.03.2007 №5;

- постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 г. № 71 «О Порядке принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение».

При необходимости реализации Программы могут быть приняты местные нормативно-правовые акты.

**5. Механизм реализации Программы, включая организацию управления Программой и контроль за ходом ее реализации**

Муниципальным заказчиком Программы является Администрация Пролетарского сельского поселения.

Руководителем Программы является Глава Пролетарского сельского поселения.

Руководитель Программы несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией Программы.

Администрация Пролетарского сельского поселения с учетом выделяемых на Программу финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий Программы, эффективное использование финансовых средств и ресурсов, выделяемых на реализацию Программы, а также, составляет отчеты о ходе реализации программных мероприятий:

ежегодно в сроки, установленные Порядком и сроками разработки прогноза социально-экономического развития поселения, составления проекта бюджета поселения и прогноза бюджета Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на плановый период, отчеты о ходе работ по долгосрочным целевым программам, а также об эффективности использования финансовых средств.

Исполнитель Программы с учетом результатов проверки целевого и эффективного расходования бюджетных средств, ежеквартально (за I – III кварталы соответственно), до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом составляет [отчет](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=36008;fld=134;dst=100275) по форме согласно приложению № 3 к Порядку принятия решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации и Порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ.

Годовой отчет о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы (отчет за весь период реализации программы) должен содержать информацию по следующим разделам:

Раздел I. Основные результаты:

- основные результаты, достигнутые в отчетном периоде, в разрезе мероприятий;

- запланированные, но недостигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Раздел II. Меры по реализации программы:

- информацию о внесенных в течение финансового года изменениях в муниципальную долгосрочную целевую программу с указанием количества и реквизитов правовых актов об утверждении внесенных изменений, описанием причин необходимости таких изменений, а также причинах несоответствия, если таковые имеются, объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в программах, объемам ассигнований бюджета поселения;

- сведения о выполнении плана действий по привлечению средств областного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы за отчетный финансовый год.

Раздел III. Оценка эффективности реализации программы осуществляется:

- в соответствии с [приложением № 4](consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=36008;fld=134;dst=100296) к Порядку, содержащим данные об освоении бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий;

- в соответствии с приложением к Порядку проведения и критериям оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ – сведения о соответствии фактических целевых показателей реализации муниципальной долгосрочной целевой программы показателям, установленным муниципальной долгосрочной целевой программой, утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения.

Раздел IV. Дальнейшая реализация программы (не включается в отчет за весь период реализации программы):

- предложения по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период.

Отчеты о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы за год, за весь период действия муниципальной долгосрочной целевой программы подлежат утверждению постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения не позднее одного месяца до дня внесения отчета об исполнении бюджета поселения в Собрание депутатов Пролетарского сельского поселения.

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Пролетарского сельского поселения.

**6. Оценка эффективности реализации Программы**

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств; прозрачности (открытости); достоверности бюджета; адресности и целевого характера бюджетных средств.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Администрацией Пролетарского сельского поселения по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с методикой оценки эффективности Программы (приложение № 2к постановлению).

Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы должна содержать общую оценку вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие Пролетарского сельского поселения.

Оценка вклада муниципальной долгосрочной целевой программы в социально-экономическое развитие сельского поселения производится по следующим направлениям:

- оценка достижения запланированных результатов;

- оценка бюджетной эффективности.

В ходе проведения оценки достижения запланированных результатов муниципальной долгосрочной целевой программы за год (за весь период реализации программы) фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями, приведенными в таблице «Целевые показатели Программы» второго раздела муниципальной долгосрочной целевой программы.

При оценке бюджетной эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ следует исходить из следующего основного принципа: при реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципальные заказчики муниципальных долгосрочных целевых программ в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств или достижения наилучшего результата с использованием определенного программой объема средств.

В ходе проведения оценки бюджетной эффективности муниципальных долгосрочных целевых программ учитывается следующее:

- соответствие произведенных расходов установленным расходным полномочиям муниципальных заказчиков муниципальных долгосрочных целевых программ;

- возникновение экономии бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных долгосрочных целевых программ, в том числе и в результате проведенных конкурсных процедур;

- результативность реализации мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ, направленных на энергосбережение и энергоэффективность;

- несоответствие (превышение) объемов ассигнований бюджета поселения объемам бюджетных ассигнований, предусмотренным в муниципальных долгосрочных целевых программах (с указанием сумм и причин в разрезе мероприятий);

- перераспределение бюджетных ассигнований между мероприятиями муниципальной долгосрочной целевой программы (с указанием количества и причин);

- соотношение степени достижения целей муниципальных долгосрочных целевых программ с периодом времени, затраченным на их достижение;

- предложения муниципальных заказчиков бюджетных средств муниципальных долгосрочных целевых программ о достижении наилучших результатов с использованием наименьших затрат;

- объем привлеченных средств бюджета поселения на реализацию мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ.

Приложение 2

к постановлению

Администрации

Пролетарского

сельского поселения

от 15.01.2013 № 3

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения

на 2011-2014 годы»

1. Оценка эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории, развитие дорожного хозяйства Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» (далее – Программа) осуществляется муниципальным заказчиком – координатором Программы – Администрацией Пролетарского сельского поселения ежегодно в течение всего срока реализации Программы на основе использования целевых индикаторов с целью обеспечения мониторинга динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период для уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.

2. Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые индикаторы по направлениям, которые отражают выполнение мероприятий Программы.

3. Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов.

4. Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и конечные результаты ее реализации.

5. Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по следующей формуле:

  ЦИФ  
                                                      i  
                               КЦИ  =   ----------,  
                                        i     ЦИП  
                                                      i  
где КЦИ  - степень достижения i-го целевого индикатора Программы;  
             i  
ЦИФ  (ЦИП ) - фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора Программы.  
Значение показателя КЦИ  должно быть больше либо равно 1.  
                                           i  
 Критерий «Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы запланированному уровню затрат» рассчитывается по формуле  
                                              БЗФ  
                                                     i  
                               КБЗ i = ----------,  
                                              БЗП  
                                                     i  
где КБЗ  - степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия Программы;  
             i  
БЗФ  (БЗП ) - фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия   
      i         i

Программы.  
  
Значение показателя КБЗ  должно быть меньше либо равно 1.  
                                          i  
 Критерий «Эффективность использования бюджетных средств на реализацию отдельных мероприятий» показывает расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы в расчете на 1 единицу прироста целевого индикатора по тому же мероприятию и рассчитывается по формулам:  
                                     БРП                          БРФ  
                                            i                                i  
                        ЭП  = ----------;         ЭФ  = --------,  
                             i       ЦИП                  i      ЦИФ  
                                             i                                 i  
где ЭП  (ЭФ ) - плановая (фактическая) отдача бюджетных средств по i-му мероприятию

i       i

Программы;  
  
БРП  (БРФ ) - плановый (фактический) расход бюджетных средств на i-е мероприятие Программы;  
       i        i  
ЦИП  (ЦИФ ) - плановое (фактическое) значение целевого индикатора по i-му мероприятию

 i         i

Программы.  
  
Значение показателя ЭФ  не должно превышать значения показателя ЭП .  
                                         i                                                                                  i

.