РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.10.2013	                               № 96	                  х. Пролетарка

Об утверждении  отчета  об  исполнении

по   долгосрочной  целевой  программе

«Благоустройство территории и дорожное

хозяйство   Пролетарского   сельского

поселения на 2011-2014 годы»  за 9 месяцев

2013 года

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 № 71 «О порядке принятия решения о разработке  долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарского сельского поселения»,  руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить отчет об исполнении по долгосрочной целевой программе «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы»  за 9 месяцев 2013 года согласно приложениям.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на    информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                             А. Н. Бойцов

- Приложение№1

- к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения

- от 21.10.2013  №96

ОТЧЕТ

о финансировании проводимых программных мероприятий

«Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы»

(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на  «01» октября 2013 года

(представляется ежеквартально, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главных распорядителей средств бюджета поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполне-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по про- грамме |  | всего | 1173,8 | 759,8 | 759,8 | мероприятия запланированы в 4-м квартале 2013 г. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 1173,8 | 759,8 | 759,8 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Мероприятие № 1 Уличное освещение |  | всего | 323,8 | 186,4 | 186,4 | Экономия за счет установки таймеров |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 323,8 | 186,4 | 186,4 |  |

| 2 | Подпрограмма 2 Мероприятие № 2 Отсыпка внутрипоселковых дорог |  | всего | 39,9 | 26,5 | 26,5 | мероприятия запланированы в 4-м квартале 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 39,9 | 26,5 | 26,5 |  |

| 3 | Подпрограмма 3 Мероприятие № 3 Прочее благоустройство |  | всего | 660,8 | 546,9 | 546,9 | мероприятия запланированы в 4-м квартале 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 660,8 | 546,9 | 546,9 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 Мероприятие № 4 Коммунальное хозяйство |  | всего | 149,3 | 0,0 | 0,0 | мероприятия запланированы в 4-м квартале 2013 г. |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет района |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 149,3 | 0,0 | 0,0 |  |

Глава Пролетарского

сельского поселения _____________________ А. Н. Бойцов

(подпись)

Исполнитель _____________________ Т. И. Воеводина

(подпись)

Телефон 8-863-67-23-1-23

- Приложение № 2

- к постановлению Администрации  Пролетарского

- сельского поселения  от 21.10.2013  №96

О Т Ч Е Т

о финансировании и результативности проводимых программных мероприятий

«Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы»

(наименование ведомственной целевой программы)

по состоянию на  «01» октября 2013 года

(представляется по итогам года, 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование мероприятия | Показатели результативности ведомственных целевых программ |  |  |  |  | Объем ассигнований (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Степень выполнения мероприятия <*> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование показа- теля ре- зультативности мероприятия | Единица измерения | план | факт | отклонение (про- цен- тов) | Уточненный план ассигнований на год (тыс. рублей) |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюд- жет | бюджет района | бюджет поселения | всего | федеральный бюд-жет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Всего по Про- грамме |  | Тыс.рублей | 1173,8 | 759,8 |  | 1173,8 |  |  |  | 1173,8 | 759,8 |  |  |  | 759,8 |  |
|  | Меро- приятие № 1 |  | Тыс.рублей | 323,8 | 186,4 |  | 323,8 |  |  |  | 323,8 | 186,4 |  |  |  | 186,4 |  |
|  | Меро- приятие № 2 |  | Тыс.рублей | 39,9 | 26,5 |  | 39,9 |  |  |  | 39,9 | 26,5 |  |  |  | 26,5 |  |
|  | Меро- приятие № 3 |  | Тыс.рублей | 660,8 | 546,9 |  | 660,8 |  |  |  | 660,8 | 546,9 |  |  |  | 546,9 |  |

| Меро- приятие № 4 |  | Тыс.рублей | 149,3 | 0,0 |  | 149,3 |  |  |  | 149,3 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Глава Пролетарского

сельского поселения _____________________ А. Н. Бойцов

(подпись)

Исполнитель _____________________ Т. И. Воеводина

(подпись)

Телефон 8-863-67-23-1-23