РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.02.2014                                                         №   12                                                 х. Пролетарка

О проведении мероприятий по

подготовке к весеннему паводку

В целях снижения риска от чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2014 года, во исполнении ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Создать противопаводковую комиссию по контролю за выполнением мероприятий, связанных с подготовкой к весеннему паводку в составе:

Председатель комиссии – Бойцов А.Н. - Глава Пролетарского сельского поселения

Члены комиссии: Завялова С.Ю. – инспектор Администрации по ГО ЧС и ПБ

Шульгин А.Е. – главный инженер ООО «Русь»

Королева З.С. – депутат Собрания депутатов Пролетарского с/п

Шешенев В.Г. - депутат Собрания депутатов Пролетарского с/п

Веретельников А.В. – участковый инспектор по Пролетарскому             с/п (по согласованию)

2.   Утвердить план мероприятий по подготовке к весеннему паводку на 2014 год.

3.   Контроль за  исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения	А.Н.Бойцов

|  | Приложение к Постановлению № 12 от 11.02.2014 г. УТВЕРЖДАЮ Глава Пролетарского сельского поселения _______________А.Н.Бойцов "___" __________2014 год |
| --- | --- |

ПЛАН

проведения противопаводковых мероприятий Пролетарского  сельского поселения

к весеннему половодью и паводку 2014 года

| № п/п | Мероприятия | Срок проведения | Ответственный за выполнение | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провести заседания противопаводковой комиссии с приглашением руководителей организаций | 28.02.2014 | Глава поселения |  |
| 2 | Провести сходы граждан по предупреждению населения о возможной угрозе паводка | постоянно | Председатель комиссии, инспектор ГО ЧС |  |
| 3 | Уточнить количество населения, дворов подпадающих в зону возможного затопления в период весеннего половодья 2014 года | До 01.03.2014 | Инспектор ГО ЧС |  |
| 4 | Откорректировать данные по расчету сил и средств на проведение АС и ДНР, взять на учет все плавсредства | До 01.03.2014 | Инспектор ГО ЧС |  |
| 5 | Произвести расчет снабжения населения первоочередными продовольственными и непродовольственными товарами (в зоне предполагаемого затопления) | До 15.03.2014 | Инспектор ГО ЧС |  |
| 6 | Провести проверку состояния мостов через реки о готовности на период прохождения паводковых вод | До 01.04.2014 | Инспектор ГО ЧС |  |
| 7 | Заключить договора с организациями и предприятиями на поставку тяжелой инженерной техники для проведения земляных работ по отсыпке дамб. | До 01.04.2014 | Глава поселения, организации, предприятия, ИП |  |
| 8 | На наиболее опасных участках подъема паводковых вод произвести отсыпку и обвалование | В случае появления реальной угрозы подтопления | Глава поселения, инспектор ГО ЧС |  |
| 9 | Собственникам ГТС подготовить все сооружения к пропуску паводковых вод, доложить в комиссию по ЧС | До 01.04.2014 | Собственники прудов (арендаторы), Глава поселения, инспектор ГО ЧС. |  |

Инспектор ГО ЧС и ПБ                                                                  Завялова С.Ю.