РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2014 	                                            №  37                            х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации работ муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год

В соответствии с постановлением Главы Пролетарского сельского поселения от 28.06.2012 № 71 «О порядке принятия  решения о разработке муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», их формирования и реализации и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных долгосрочных целевых программ муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на информационных стендах и размещению на официальном сайте муниципального образования  «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Пролетарского

сельского поселения                                                             А. Н. Бойцов

Приложение

к постановлению

Администрации

Пролетарского

сельского поселения

от 20.03.2013 № 37

ОТЧЕТ

о реализации  муниципальной долгосрочной целевой программы «Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения на 2011-2014 годы» за 2013 год

I. Основные результаты.

На реализацию муниципальной долгосрочной целевой программы в 2013 году предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 1220,6 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 1063,5 тыс. рублей (87,1 %).

Средства использовались строго по целевому назначению на выполнение программных мероприятий.

Основные финансовые средства направлены на реализацию стратегических целей:

1.Решение проблем благоустройства населенных пунктов поселения.

2.Улучшение внешнего вида территории поселения.

3.Повышение комфортности проживания.

В рамках реализации Программы были проведены следующие мероприятия:

1. Подпрограммой «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Пролетарского сельского поселения» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 48,3 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 26,5 тыс. рублей (54,9 %), проведены мероприятия:

- Очистка дорог от снега;

- Грейдерование дорог;

- Текущий ремонт дорог;

- Ремонт и содержание  дорог поселения;

- Инвентаризация внутрипоселковых дорог;

- Транспортные услуги строительной техники по погрузке и доставке груза для обустройства дорог;

2. Подпрограммой «Уличное освещение» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 291,2 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 271,0 тыс. рублей (93,1 %), проведены мероприятия:

- Оплата за электроэнергию уличного освещения, техническое обслуживание.

3. Подпрограммой «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 781,1 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 736,2 тыс. рублей (94,3 %), проведены мероприятия:

- Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок;

- Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы;

- Приобретение инвентаря производственно-технического и бытового назначения;

- Инвентаризация общественных колодцев;

- Работы по приведению в порядок территории памятников, детских площадок;

- Работы по уничтожению сорной и карантинной  растительности, обрезка деревьев;

- Ремонт общественных колодцев.

4. Подпрограммой «Коммунальное хозяйство» предусматривалось выделение средств из бюджета поселения в сумме 100,0 тыс. рублей. Фактическое освоение составило 29,8 тыс. рублей (29,8 %), проведены мероприятия:

- предоплата за схему газоснабжения.

Проведенные мероприятия по реализации Программы представлены в таблице 1.

II. Меры по реализации Программы.

В течение финансового года в Программу вносились изменения согласно:

1. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 15.01.2013 № 3 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 № 69».

2. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 26.02.2013 № 16 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 № 69» .

3. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.03.2013 № 39  «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 № 69».

4. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.05.2013 № 48 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 № 69».

5. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.07.2013 № 69 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 № 69».

6. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.08.2013 № 73/1 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 № 69».

7. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.09.2013 № 88 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 № 69».

8. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 30.10.2013 № 109 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 № 69» .

9. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 29.11.2013 № 122 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 № 69» .

10. Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 15.01.2013 № 3 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 № 69» от 25.12.2013    № 130.

11.Постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 31.12.2013 № 134 «О внесении изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 03.11.2010 № 69».

Причинами вносимых изменений явились: перераспределение объемов бюджетных ассигнований, увеличение объемов финансирования.

III. Оценка эффективности реализации программы.

Всего ассигнований по реализации Программы запланировано 1220,6 тыс. рублей, использовано 1063,5 тыс. рублей, что составило 87,1 %.  Не предоставлены счета на оплату, сложилась экономия за счет установки таймеров, в связи с отсутствием фактических расходов.

Анализ результатов работы показывает, что работы по благоустройству территории  за 2013 год, производились согласно Правил благоустройства Пролетарского сельского поселения. Улучшился эстетический вид территории поселения, уровень благоустройства.

Для выполнения основных целей и задач достигнуты следующие показатели:

Ликвидированы несанкционированные свалки на территории поселения, произведено грейдирование грунтовых дорог, отремонтировано 500 м внутрипоселковых дорог за счет средств бюджета поселения. В 2013 году проводилось уничтожение сорной и карантинной  растительности, обрезка деревьев. Постоянно проводится техническое обслуживание линий электропередач. На сходах граждан регулярно поднимались вопросы благоустройства, проводилась разъяснительная работа.

Информация об оценке эффективности реализации Программы представлена в таблице 2.

IV. Дальнейшая реализация программы.

Дальнейшая реализация программы не предусмотрена с 01.01.2014 года на основании постановления Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ  Пролетарского  сельского поселения и Методических рекомендаций»  и постановления Администрации  Пролетарского  сельского поселения  от 24.10.2013  № 99 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского  сельского поселения  «Благоустройство и жилищно-коммунальное хозяйство».

Таблица 1

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения

на 2011-2014 годы» за 2013 год

(тыс. рублей)

| № п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения об утверждении Программы |  |  |  |  |  |  |  |  | Уточненный план ассигнований на 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнено (кассовые расходы) |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причина их неосвоения (по источникам финансирования) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | Федеральный бюджет |  | Област-ной бюджет |  | Бюджет поселения |  | Вне-бюд-жет. источ-ники | Всего |  | Феде-ральный бюджет | Областной бюджет |  |  | Бюджет поселения | Вне-бюд-жет. источ-ники |  | Всего |  | Феде-ральный бюджет |  | Област-ной бюджет |  | Бюджет поселения |  | Вне-бюджет. источ-ники |  |  |
|  | Всего по программе | 1220,6 |  | 0 |  | 0 |  | 1220,0 |  | 0 | 1220,6 |  | 0 | 0,0 |  |  | 1220,6 | 0 |  | 1063,5 |  | 0 |  | 0 |  | 1063,5 |  | 0 | 157,1 тыс. руб. |  |
| - Подпрограмма «Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 48,3 |  | 0 |  | 0 |  | 48,3 |  | 0 | 48,3 |  | 0 | 0 |  |  | 48,3 | 0 |  | 26,5 |  | 0 |  | 0 |  | 26,5 |  | 0 | 21,8 тыс. руб. |  |
| 1.1. | Мероприятие № 1 Очистка дорог от снега | 18,4 |  | 0 |  | 0 |  | 18,4 |  | 0 | 18,4 |  | 0 | 0 |  |  | 18,4 | 0 |  | 6,6 |  | 0 |  | 0 |  | 6,6 |  | 0 | 11,8 тыс. руб. не предоставлено счета на оплату |  |
| 1.2 | Мероприятие № 2 Грейдерование дорог | 10,0 |  | 0 |  | 0 |  | 10,0 |  | 0 | 10,0 |  | 0 | 0 |  |  | 10,0 | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 | 10,0 тыс. руб. не предоставлено счета на оплату |  |
| 1.3 | Мероприятие № 3 Ремонт и содержание дорог поселения | 19,9 |  | 0 |  | 0 |  | 19,9 |  | 0 | 19,9 |  | 0 | 0 |  |  | 19,9 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 19,9 |  | 0 |  |  |
| - Подпрограмма «Уличное освещение» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 291,2 |  | 0 |  | 0 |  | 291,2 |  | 0 | 291,2 |  | 0 | 0 |  |  | 291,2 | 0 |  | 271,0 |  | 0 |  | 0 |  | 271,0 |  | 0 | 20,2 тыс. руб. |  |
| 2.1 | Мероприятие №1 Техническое обслуживание линий наружного освещения электроэнергию уличного освещения | 30,8 |  | 0 |  | 0 |  | 30,8 |  | 0 | 30,8 |  | 0 | 0 |  |  | 30,8 | 0 |  | 29,4 |  | 0 |  | 0 |  | 29,4 |  | 0 | 1,4 тыс. руб. сложившаяся экономия |  |
| 2.2 | Мероприятие №2 Оплата за электроэнергию уличного освещения | 260,4 |  | 0 |  | 0 |  | 260,4 |  | 0 | 260,4 |  | 0 | 0 |  |  | 260,4 | 0 |  | 241,6 |  | 0 |  | 0 |  | 241,6 |  | 0 | 18,8 тыс. руб. сложившаяся экономия за счет установки таймеров |  |
| - Подпрограмма «Прочие мероприятия по благоустройству поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме | 781,1 |  | 0 |  | 0 |  | 781,1 |  | 0 | 781,1 |  | 0 | 0 |  |  | 781,1 | 0 |  | 736,2 |  | 0 |  | 0 |  | 736,2 |  | 0 | 44,9 тыс. руб. |  |
| 3.1. | Мероприятие № 1 Уборка мусора и ликвидация несанкционированных свалок | 379,5 |  | 0 |  | 0 |  | 379,5 |  | 0 | 379,5 |  | 0 | 0 |  |  | 379,5 | 0 |  | 379,5 |  | 0 |  | 0 |  | 379,5 |  | 0 | . |  |
| 3.2 | Мероприятие № 2 Противоклещевая обработка | 14,0 |  | 0 |  | 0 |  | 14,0 |  | 0 | 14,0 |  | 0 | 0 |  |  | 14,0 | 0 |  | 0,0 |  | 0 |  | 0 |  | 0,0 |  | 0 | 14,0 тыс. руб. не предоставлены счета на оплату |  |
| 3.3 | Мероприятие № 3 Бактериологическое исследование воды. Дезинфекция питьевой системы. | 15,0 |  | 0 |  | 0 |  | 15,0 |  | 0 | 15,0 |  | 0 | 0 |  |  | 15,0 | 0 |  | 15,0 |  | 0 |  | 0 |  | 15,0 |  | 0 |  |  |
| 3.4. | Мероприятие № 4 Приобретение инвентаря производственно-технического и бытового назначения | 101,6 |  | 0 |  | 0 |  | 101,6 |  | 0 | 101,6 |  | 0 | 0 |  |  | 101,6 | 0 |  | 101,6 |  | 0 |  | 0 |  | 101,6 |  | 0 |  |  |
| 3.5 | Мероприятие № 5 Работы по приведению в порядок территории памятников , детских площадок | 6,0 |  | 0 |  | 0 |  | 6,0 |  | 0 | 6,0 |  | 0 | 0 |  |  | 6,0 | 0 |  | 6,0 |  | 0 |  | 0 |  | 6,0 |  | 0 |  |  |
| 3.6 | Мероприятие № 6 Работы по уничтожению сорной и карантинной растительности, обрезка деревьев | 20,0 |  | 0 |  | 0 |  | 20,0 |  | 0 | 20,0 |  | 0 | 0 |  |  | 20,0 | 0 |  | 20,0 |  | 0 |  | 0 |  | 20,0 |  | 0 |  |  |
| 3.7 | Мероприятие № 7 Ремонт общественных колодцев | 10,0 |  | 0 |  | 0 |  | 10,0 |  | 0 | 10,0 |  | 0 | 0 |  |  | 10,0 | 0 |  | 10,0 |  | 0 |  | 0 |  | 10,0 |  | 0 |  |  |
| 3.8 | Мероприятие № 8 Ремонт мостов | 100,0 |  | 0 |  | 0 |  | 100,0 |  | 0 | 100,0 |  | 0 | 0 |  |  | 100,0 | 0 |  | 100,0 |  | 0 |  | 0 |  | 100,0 |  | 0 |  |  |
| 3.9 | Мероприятие № 9 Спил и вывоз деревьев | 135,0 |  | 0 |  | 0 |  | 135,0 |  | 0 | 135,0 |  | 0 | 0 |  |  | 135,0 | 0 |  | 104,1 |  | 0 |  | 0 |  | 104,1 |  | 0 | 30,9 тыс. руб. неосвоение в связи с отсутствием фактических расходов |  |
| - Подпрограмма «Коммунальное хозяйство» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме |  | 100,0 | 0 |  | 0 |  | 100,0 |  | 0 |  | 100,0 | 0 |  |  | 0 | 100,0 |  |  | 0 |  | 29,8 |  | 0 | 0 | 29,8 |  | 0 |  |  | 70,2 тыс. руб. |
| Мероприятие № 1 Схема газоснабжения, экспертиза |  | 100,0 | 0 |  | 0 |  | 100,0 |  | 0 |  | 100,0 | 0 |  |  | 0 | 100,0 |  |  | 0 |  | 29,8 |  | 0 | 0 | 28,9 |  | 0 |  |  | 70,2 тыс. руб. неосвоение в связи с отсутствием фактических расходов |

Таблица 2

ИНФОРМАЦИЯ

об оценке эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы

«Благоустройство территории и дорожное хозяйство Пролетарского сельского поселения

на 2011-2014 годы»

за 2013 год

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Ожидаемые значения целевых показателей, предусмотренные программой за 2013 год | Фактические достигнутые значения показателей |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | за 2013 год | Отклонение от планового значения (+,-) |
| 1 | Инвентаризация грунтовых дорог поселения | м | - | - | - |
| 2 | Инвентаризация общественных колодцев | единиц | - | - | - |
| 3 | Ликвидация несанкционированных свалок ТБО на территории поселения | м. куб. | 1000 | 1000 | - |
| 4 | Ремонт общественных колодцев | единиц | - | - | - |
| 5 | Грейдирование грунтовых дорог поселения | м | 10 000 | 10 000 | 0 |
| 6 | Ремонт и содержание внутрипоселковых дорог | м | 500 | 500 | 0 |
| 7 | Уничтожению сорной и карантинной растительности | м. кв. | 350 | 350 | 0 |
| 8 | Обрезка деревьев на территории поселения | единиц | 35 | 30 | - 5 |
| 9 | Техническое обслуживание линий наружного освещения | проценты | 100 | 100 | 0 |
| 10 | Проведение разъяснительно-агитационной работы среди населения на сходах граждан | единиц | 28 | 25 | -3 |