РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.03.2017 	                                                       №  51                                                 х. Пролетарка

Об утверждении отчета о реализации  муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

В соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте муниципального образования «Пролетарское сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                                 Т.И.Воеводина

Приложение

к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.03.2017  № 51

Отчет о реализации муниципальной программы

Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

за 2016 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Пролетарского сельского поселения, повышения уровня безопасности дорожного движения в рамках реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения « «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 100, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2016 году достигнуты следующие результаты:

- проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги);

- приобретение строительного материала (щебня) для подсыпки дорог;

- оформлены  «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения;

- проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения;

- с населением на сходах граждан проведены агитационные беседы по пропаганде дорожного движения;

- проведены работы по прочистке водоотвода;

- установлены светофоры и дорожные знаки, нанесена разметка, установлены «искусственные неровности».

Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 12 утвержден план реализации муниципальной программы на 2016 год.

Объем финансового обеспечения, предусмотренного на реализацию муниципальной программы, в 2016 году составил 1 995,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 122,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 1 872,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 772,2 тыс. рублей (38,7 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 122,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 649,4 тыс. рублей.

Раздел 2 Перечень основных мероприятий подпрограмм, выполненных

и не выполненных в установленные сроки

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществлялась в соответствии с утвержденным планом реализации на 2016 год.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» запланирована реализация трех основных мероприятий:

- основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» выполнено в полном объеме. В х. Малая Гнилуша по улицам Центральная и Новая проведены работы по содержанию 0,729 км внутрипоселковых дорог. Устранены деформация и повреждения (заделка выбоин, посадок шелушения) покрытий, исправление кромок покрытий, устранение повреждений бордюров, заливка трещин на асфальтобетонных и цементобетонных покрытиях , восстановление и заполнение деформационных швов.

- основное  мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения выполнено в полном объеме.

- основное  мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено не в полном объеме. Проведены следующие работы: очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги; работы по прочистке водоотвода; приобретения щебня для подсыпки дорог.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» в течение 2016 года реализовывались два мероприятия:

- основное мероприятие 2.1.«Организация дорожного движения»  выполнено в полном объеме.    Приобретены и установлены светофоры и дорожные знаки, нанесена разметка, установлены «искусственные неровности», внесены изменения в дислокацию дорожных знаков;

- основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами»  выполнено в полном объеме.   Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

Перечень нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведен в приложении № 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.

Раздел 3. Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных в установленные сроки согласно плану реализации.

В соответствии с планом реализации, утвержденным Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 18.12.2015 № 12 в 2016 году муниципальной программой была запланирована реализация 2 контрольных событий.

Контрольное событие подпрограммы 1 выполнено в установленные сроки.

Заключено 15 договоров по содержанию автомобильных дорог. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения.

Контрольное событие подпрограммы 2 выполнено в установленные сроки.

Обновлены дорожные знаки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения.  Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан.

Подробные сведения о результатах реализации контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 5 к настоящему отчету.

Раздел 4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной

программы

Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы в 2016 году, является замедление темпов поступления доходов в бюджет Пролетарского сельского поселения по отношению к запланированному объему поступления доходов.

Раздел 5. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на выполнение основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы – бюджет Пролетарского сельского поселения на 2016 год – 1 995,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 122,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 1 872,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 2016 года составило 772,2 тыс. рублей (38,7 процента), в том числе за счет средств областного бюджета – 122,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета поселения – 649,4 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» израсходовано 619,8 тыс. рублей, при плане 1 841,3 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» предусмотрено 154,4,0 тыс. рублей фактические расходы составили 152,4 тыс. рублей.

Подробные сведения об использовании бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за 2016 год приведены в приложении № 2.

Раздел 6. Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы

В ходе проведения оценки достижения запланированных трех показателей муниципальной программы за 2016 год установлено следующее:

показателей муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» выполнен частично, объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями;

показатель «Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» достиг планового значения, проведены работы по содержанию 0,729 км внутрипоселковых дорог;

по показателю «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» подпрограммы 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» плановых и фактических показателей не было.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы отражены в приложении № 3.

Раздел 7. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях

в муниципальную программу

В течение 2016 года в муниципальную  программу Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» внесено ответственным исполнителем три изменения.

1.В связи с необходимостью корректировки объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2016 год утверждено постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 14.12.2015 № 14 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 100 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

2. В связи с перераспределением бюджетных ассигнований между основными мероприятиями «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» и «Организация дорожного движения»              Администрацией Пролетарского сельского поселения принято постановление от 05.04.2016 № 85 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 100 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы», предусматривающее следующие изменения:

увеличение бюджетных ассигнований на 99,1 тыс. рублей на мероприятия по организации дорожного движения.

3. В целях приведения нормативно-правового акта Пролетарского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством утверждено постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2017 № 27 «О внесении изменений в приложение 1 к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 № 100 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы».

Раздел 8. Результаты оценки бюджетной эффективности

муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проведена в соответствии с постановлением Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций».

I. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы.

В ходе проведения оценки степени достижения запланированных результатов муниципальной программы за 2016 год установлено, что из 3 целевых показателей достигли своих плановых значений 2 показателя, не достигли плановых значений 1 показатель.

Эффективность хода реализации целевых показателей составила:

эффективность хода реализации целевого показателя1 равна 0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1

Значение целевого показателя 1 не соответствует нормативному (меньше 1) по причине недостижения плановых значений данных показателей (индикаторов). Вместе с тем недостижение плановых значений по вышеназванным целевым показателям вызвано объективными причинами и не может расцениваться как признак неэффективной реализации муниципальной программы в 2016 году.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,67 (Эо= 2/3=0,67), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей в 2016 году.

II. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,8 (СРом = 4/5 = 0,8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения основных мероприятий в 2016 году.

III. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета Пролетарского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения - составляет 0,8 (СРм = 4/5=0,8).

2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета поселения и безвозмездных поступлений в бюджет поселения составляет 0,39 (ССуз = 1 995,7/772,2 =0,39).

3. Эффективность использования средств бюджета поселения составляет 2,6 (Эис = 0,8/0,39=2,05), что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году.

Сведения об оценке бюджетной эффективности использования финансовых ресурсов муниципальной программы приведены в разделе 4.

Уровень реализации муниципальной программы в целом составляет 0,95 (УРпр = 0,67*0,5+0,8*0,3+2,05*0,2=0,95). Таким образом, можно сделать вывод о высоком уровне реализации муниципальной программы по итогам 2016 года.

Все планируемые мероприятия плана реализации муниципальной программы исполнены, что свидетельствует об эффективной реализации муниципальной программы.

Раздел 9. Результаты реализации мер муниципального и правового регулирования

В рамках реализации муниципальной программы предусмотрено принятие мер правого регулирования.

Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 15.01.2016 № 9 «О нормативах  финансовых   затрат на  содержание  автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера  средства бюджета поселения на указанные цели на 2016 год».

Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2017 № 29 «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и правилах расчета размера средств на указанные цели на 2017 год.».

Информация о мерах муниципального и правового регулирования  отражена в   приложении № 4 настоящего отчета.

Раздел 10. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Необходима дальнейшая реализация муниципальной программы, Распоряжением Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.12.2016 № 132 утвержден новый план реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2017 год в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Пролетарского сельского от 28.12.2016 № 26 «О бюджете Пролетарского сельского поселения Красносулинского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» утверждены плановые ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2017-2019 годах.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

Перечень

нереализованных или реализованных не в полном объеме основных мероприятий подпрограмм  муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за 2016 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1 муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, выравнивание, заделка выбоин, включающая в себя отсыпку | в х. Малая Гнилуша по улицам Центральная и Новая проведены работы по содержанию 0,729 км внутрипоселковых дорог | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог местного значения | софинансирование расходов на содержание автомобильных дорог осуществлено согласно договору | - |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | проведены следующие работы: очистка дорог от снега; скашивание травы на обочинах дорог; очистка проезжей части дорог и обочин; грейдирование и подсыпка дорог; восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильной дороги; работы по прочистке водоотвода; приобретения щебня для подсыпки дорог. | Выполнено не в полном объеме, в связи с замедление поступления доходов в бюджет поселения к запланированному объему поступления доходов |
| Подпрограмма 2 муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 2.1 «Организация дорожного движения» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | установка и поддержание в исправном состоянии дорожных знаков, дорожной разметки; разработка и внесение изменений в действующие дислокации дорожных знаков | приобретены и установлены светофоры и дорожные знаки, нанесена разметка, установлены «искусственные неровности», внесены изменения в дислокацию дорожных знаков; | - |
| 5. | Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации – Воеводина Т.И. Специалист первой категории – Цыгулева Л.В. | 31.12. 2016 | 01.01. 2016 | 31.12. 2016 | снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за  2016 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» | всего | 1 995,7 | 1 995,7 | 772,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 872,9 | 1 872,9 | 649,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | всего | 1 841,3 | 1 841,3 | 619,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 718,5 | 1 718,5 | 497,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.1 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 122,8 | 122,8 | 122,8 |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.2 «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | всего | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | всего | 1 708,5 | 1 708,5 | 487,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 1 708,5 | 1 708,5 | 487,0 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | всего | 154,4 | 154,4 | 152,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 154,4 | 154,4 | 152,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |
| Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | всего | 154,4 | 154,4 | 152,4 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | бюджет района | - | - | - |
|  | бюджет поселения | 154,4 | 154,4 | 152,4 |
|  | внебюджетные источники | - | х | - |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы  Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год | 2016 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 70,0 | 60,0 | 78,8 | объем средств дорожного фонда не позволяет выполнить работы по приведению дорог в соответствии с нормативными требованиями |
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 1.1Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | - | 0,7 | 0,7 | - |
| Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 2.1 Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | человек | - | - | - | - |

-------------------------------

<1> Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

Оценка результатов реализации мер правового регулирования

| № | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник | Сроки принятия |  | Примечание (результат реализации; причины отклонений) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. Меры правового регулирования, предусмотренные муниципальной программой |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 15.01.2016 № 9 «О нормативах финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средства бюджета поселения на указанные цели на 2016 год». | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели на 2016 год | Администрация Пролетарского сельского поселения | до 01.03.2016 | до 15.01.2016 | В части расчета норматива финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели на 2015 год |
| II. Меры правового регулирования, предлагаемые к реализации с учетом положений муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2017 № 29 «О нормативах финансовых затрат на содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и правилах расчета размера средств на указанные цели на 2017 год.». | Утвержден норматив финансовых затрат на содержание автомобильных дорог местного значения и правилах расчета размера средств бюджета поселения на указанные цели на 2016 год | Администрация Пролетарского сельского поселения | до 01.03.2017 | х | х |

Примечание: Столбцы 1 - 5 раздела I заполняются в соответствии с таблицей 4 муниципальной программы (а также с учетом результатов включения мер из раздела II в состав муниципальной программы по итогам рассмотрения годовых отчетов прошлых отчетных периодов). В столбце 7 раздела I приводится краткая характеристика результата реализации меры (влияния правовой меры на состояние сферы реализации муниципальной программы, степени достижения поставленных перед ней целей), а также причины отклонений в:

а) сроках реализации;

б) фактически полученных результатах по сравнению с ожидаемыми.

Приложение № 5

к отчету о реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» за 2016 год

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие транспортной системы»

отчетный период 12 месяцев 2016 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов, договоров, соглашений на отчетную дату, тыс. руб. <2> | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения тыс. руб <3> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату <2> |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | х | х | х | 1 841,3 | 1 841,3 | 619,8 | 619,8 | 1 221,5 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативными требованиями. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | 122,8 | - |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Заключены муниципальные контракты с УК «Сигма» №2-Д от 29.06.2016 на сумму 28,4 тыс. рублей; с ООО «РемКомСтрой» №1-Д от 29.06.2016 на сумму 69,5 тыс. рублей и договор 3-Д от 29.06.2016 на сумму 34,9 «содержание внутрипоселковых автомобильных дорог местного значения Пролетарского сельского поселения» | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | - |
| 4 | Основное мероприятие 1.3 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Проведены работы по содержанию автомобильных дорог местного значения (очистка дорог от снега) на сумму 64,3 тыс. рублей,. Заключены договора на поставку щебня (для отсыпки дорог) №57от 01.02.16, №74-2016-ПНК-СУЛ от 11.05.2016 на общую сумму 55,7 тыс. рублей; №176-2016-ПНК-СУЛ от 12.12.2016 на сумму 99,9 тыс. рублей; №177-2016-ПНК-СУЛ от 12.12.2016 на сумму 99,6 тыс. рублей Заключены договора на прочистку водоотвода №18 от 14.03.2016 на сумму 68,7 тыс. рублей; №74 от 07.11.2016 на сумму 58,6 тыс. рублей; №75 от 07.11.2016 на сумму 29,2 тыс. рублей. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 1 708,5 | 1 708,5 | 487,0 | 487,0 | 1 221,5 в связи с отсутствием заключенных договоров |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Заключено 15 договоров по содержанию автомобильных дорог. Выполнены виды работ зимнего и летнего содержания автомобильных дорог местного значения | х | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 6 | Подпрограмма 2 . «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | х | х | х | 154,4 | 154,4 | 152,4 | 152,4 | 2,0 |
| 8 | Основное мероприятие 2.1.«Организация дорожного движения» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам. Приобретены и установлены светофоры и дорожные знаки, нанесена разметка, установлены «искусственные неровности» Договор №20 от 11.03.2016, №21 от 11.03.2016 на общую сумму 147,2 тыс. рублей. Заключен договор на составление проекта подключения светофора от 16.11.2015 №159-09 на сумму 5,2 тыс. рублей | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 154,4 | 154,4 | 152,4 | 152,4 | 2,0 в связи с отсутствием заключенных договоров |
| 9 | Основное мероприятие 2.2. «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Проведение агитационных бесед по пропаганде дорожного движения среди населения, оформление тематических материалов | 01.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - | - |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин | Обновлены дорожные знаки. Оформлены «уголки» по безопасности дорожного движения в общеобразовательных учреждениях поселения. Проводятся акции с участием школьником по безопасности дорожного движения. Среди населения проведены агитационные беседы по ПДД на сходах граждан. | х | 31.12.2016 | х | х | х | х | х |
| 11 | Итого по муниципальной программе | х | х | х | х | 1 995,7 | 1 995,7 | 772,2 | 772,2 | 1 223,5 |
|  |  | Глава Администрации - Воеводина Т.И. Инспектор по благоустройству - А.М.Воеводин |  |  |  | 1 995,7 | 1 995,7 | 772,2 | 772,2 | 1 223,5 |