РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

27.11.2017                                          № 137                                    х. Пролетарка

О внесении изменений в распоряжение от 23.12.2016 №132 «Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 06.09.2013 №74 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 27.11.2017 №182 «О внесении изменений в Приложение№1  к постановлению Администрации Пролетарского сельского поселения от 24.10.2013 №100 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы», руководствуясь ст. 30 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения,-

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 23.12.2017 № 132 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2017 год» изменения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на информационных стендах поселения.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов сельского поселения Цыгулеву В.В.

Глава Администрации Пролетарского

сельского поселения                                                                  Т. И. Воеводина

Приложение

к распоряжению Администрации Пролетарского  сельского поселения от 27.11.2017 № 137

План реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2017 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджет района | Бюджет поселения |  | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения" | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | 3 830,4 | - | 229,0 | 2 260,7 | 1 340,7 | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме, в том числе включающая в себя отсыпку, обкос, очистку внутрипоселковых дорог | 2017 | 247,6 | - | 229,0 | 18,6 | - | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | 2017 | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | 2017 | 2 242,1 | - | - | 2 242,1 | - | - |  |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. «Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда Красносулинского района, для финансирования работ по дорожной деятельности в границах населенных пунктов Пролетарского сельского поселения | 2017 | 1 340,7 | - | - | - | 1 340,7 |  |  |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1 | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт, установка дорожных знаков, производится в соответствии с заключенными контрактами | 2017 | х | х | х | х | х | х |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | 45,0 | - | - | 45,0 | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Пролетарского сельского поселения | 2017 | 45,0 | - | - | 45,0 | - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения, как водителями, так и пешеходами» | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения | 2017 | 0,0 | - | - | - | 0,0 | - |  |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1 | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения (информация представлена на информационных стендах поселения, озвучена на сходах граждан) | 2017 | х | х | х | х | х | Х |  |
| 10 | Итого по муниципальной программе | А. М. Воеводин инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Т. И. Воеводина) | х | х | 3 875,4 | - | 229,0 | 2 305,7 | 1 340,7 | - |  |