РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 31.03.2022 № 33

х. Пролетарка

О внесении изменений в распоряжение от 09.12.2021 №32 «Об утверждении

плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

на 2022 год»

В соответствии с постановлениями Администрации Пролетарского сельского поселения от 16.01.2018 №6 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пролетарского сельского поселения и Методических рекомендаций», от 30.03.2022 №40 «О внесение изменений в постановление Администрации Пролетарского сельского поселения от 17.12.2018 №193 «Об утверждении муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы»,  руководствуясь ст. 33 Устава муниципального образования «Пролетарское сельское поселение», Администрация Пролетарского сельского поселения,-

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 09.12.2021 №32 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения «Развитие транспортной системы» на 2022 год» изменения, согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Пролетарского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника сектора экономики и финансов сельского поселения Цыгулеву В.В.

Глава Администрации

Пролетарского сельского поселения                                          А.И.Богатых

Приложение

к распоряжению Администрации Пролетарского сельского поселения от 31.03.2022 № 33

План реализации муниципальной программы Пролетарского сельского поселения

«Развитие транспортной системы» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Планируемый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселения |  | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Пролетарского сельского поселения» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | х | х | 5 511,5 | - | - | 5 511,5 | - | - |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. «Субсидии из областного бюджета для софинансирования расходов на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | ремонт и содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | весь период | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. «Софинансирование расходов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | весь период | - | - | - | - | - | - |  |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | отремонтировать дороги с твердым покрытием автомобильных дорог | весь период | 5 511,5 | - | - | 5 511,5 | - | - |  |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1 | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | грейдирование, отсыпка дорог, ямочный ремонт | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | х | х | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1. «Организация дорожного движения» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | повышение безопасности дорожного движения по внутрипоселковым дорогам Пролетарского сельского поселения | весь период | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - |  |
| 8 | Основное мероприятие 2.2 «Профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил дорожного движения» | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории Пролетарского сельского поселения | весь период | - | - | - | - | - | - |  |
| 9 | Контрольное событие программы 2.1 | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | разъяснительная работа по повышению безопасности дорожного движения (информация представлена на информационных стендах поселения, озвучена на сходах граждан) | х | х | х | х | х | х | х |  |
| 10 | Итого по муниципальной программе | Цыгулева И.В. инспектор по благоустройству (Глава Администрации Пролетарского сельского поселения Богатых А.И.) | х | х | 5 611,5 | - | - | 5 611,5 | - | - |  |